Zabrze, dnia ………….. r.

UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

do umowy Nr ……………. z dnia ……………..………pn.:

Wykonanie kontrolnych otworów wiertniczych z wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510 dla profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni.

Wstęp

„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami”, zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. (Dz.U. z 9 czerwca 2017 r., poz. 1118) 
„w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z prowadzeniem pod odpowiednim nadzorem mierniczo-geologicznym robót wiertniczych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510. Otwory wykonywane będą w miejscach (stanowiskach) wyznaczonych przez Zamawiającego. Dokładna lokalizacja otworów zostanie wyznaczona przez mierniczego górniczego firmy wykonującej wiercenia i w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Przedmiotowe uzgodnienia mają na celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu.

Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§1

Postanowienia ogólne

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego koordynującą prace i dozór Wykonawcy jest osoba dozoru ruchu wyznaczona przez kierownika ruchu zakładu  MGW w Zabrzu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania struktury organizacyjno - osobowej uzgodnionej 
z Zamawiającym zgodnie z zatwierdzonym schematem organizacyjnym, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osób do nadzoru prowadzonych prac oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.

- Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na warunkach określonych w § 5 umowy.

- Strony, zgodnie z zapisami § 2 umowy,  uzgadniać będą na bieżąco rejon wykonywania prac wiertniczych w miejscach określonych przez Zamawiającego.

- Za miejsca wykonywania robót oraz część wyrobisk w odległości do 10m od tych miejsc Wykonawca jest odpowiedzialny za ich stan, zabezpieczenie oraz utrzymanie ładu i porządku.

- Wszystkie  maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).

- Oddanie do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego oraz dokonanie w nich zmian po zabudowie wymaga zezwolenia kierownika ruchu zakładu. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, wydaje się na podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.

- W przypadku równoczesnego prowadzenia prac przez pracowników Wykonawcy i Zamawiającego zostaną ustalone dodatkowe szczegółowe zasady współpracy.

- Pracownicy Wykonawcy, w zakresie przepisów Prawa geologicznego i górniczego,
są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom kierownika ruchu zakładu.

- Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest
do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981,
z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U. z dnia 9 czerwca 2017 r., poz. 118) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 31 maja 2017 r. (Dz.U. nr 275 poz. 1629) 
w sprawie ratownictwa górniczego,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) 
w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia. Nadzór bezpośredni nad wykonywanymi pracami będą prowadzić osoby dozoru Wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 wraz z późniejszymi zmianami).

- opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi, niezbędnych dokumentacji, projektów technicznych (dla otworów o długości większej niż 10m), technologii, instrukcji i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zakładu MGW w Zabrzu.

- zapewnienia osób kierownictwa oraz osób nadzoru wymienionych w SIWZ i posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji robót,

- pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę oraz osobach wykonywujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego o których mowa w art. 53 ust. 6 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze u Zamawiającego z podaniem:

- nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

- kserokopii stwierdzenia kwalifikacji,

- zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zakładu MGW w Zabrzu,

- aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (jeżeli takie są wymagane) a przy pracach na wysokości - badania wysokościowe,

- przedstawienie i zatwierdzenie schematu organizacyjnego w powiązaniu ze schematem organizacyjnym Zamawiającego, określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu,

- zapewnienia, w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi, ruchu zakładu i bezpieczeństwa publicznego,

- dopuszczania do pracy w ruchu zakładu wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

- wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

- aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy.

Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia i instalacje powierzone
do wykonania przedmiotu zamówienia. Uszkodzenia urządzeń i instalacji wynikające
z nieprawidłowej pracy  Wykonawca naprawia na swój koszt.

    - Wykonawca zapewni całość materiału, urządzeń, i sprzętu wraz z transportem, niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Materiał i narzędzia dostarczone przez Wykonawcę będą składowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za zabezpieczenie składowanego materiału ponosi Wykonawca.

    - Transport materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi do wyrobisk Sztolni i w pokładzie 510,
w zależności od ich gabarytów i ciężaru, może się odbywać następującymi drogami:

- przedziałem drabinowym szybu „Carnall”,

- szybem „Wyzwolenie”,

- Diagonalą transportową.

    - Miejsce i czas dostarczenia materiałów lub narzędzi i droga ich transportu każdorazowo zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

    - Transport materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi w wyrobiskach Sztolni i w pokładzie 510 należy prowadzić ręcznie lub własnymi urządzeniami zgodnie z dokumentacją transportu opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu MGW w Zabrzu.

§3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni obsługę teletechniczną w zakresie ogólnozakładowym łączności telefonicznej i elektryczną w wyrobiskach dołowych dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy polegającą na: podłączeniu przewodu zasilającego do wyłącznika będącego własnością firmy (firma powinna posiadać elektryków niezbędnych do utrzymania ruchu urządzeń będących własnością firmy). Zamawiający każdorazowo przed przystąpieniem do robót wiertniczych wyznaczy Wykonawcy jeden z czerech punktów przyłączeniowych do sieci 500V w GKSD lub w wyrobiskach w pokładzie 510. Wykonawca powinien posiadać wyłącznik typu dopuszczonego oraz odpowiednią ilość kabla zasilającego. Wykonawca ma możliwość korzystania z wody
w rurociągu ppoż.

- Zamawiający zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego,  
z zasadami i warunkami dostarczania materiałów, maszyn, urządzeń i narzędzi.

- Przed rozpoczęciem prac osoba dozoru Zamawiającego udzieli wstępnego instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń i ryzyka zawodowego, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności
i alarmowania, znajomości rejonu wykonywania pracy, zgłaszania wypadków i zagrożeń. Powyższe szkolenie pracownicy Wykonawcy potwierdzą własnoręcznym podpisem w Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy.

§4

Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu umowy

      - W przypadku uszkodzenia maszyn, sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty usunięcia skutków awarii i napraw ponosi Wykonawca.

      - Zamawiający zapewni Wykonawcy:

- obsługę elektryczną w zakresie udostępnienia przyłącza,

- obsługę teletechniczną, łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla poszczególnych punktów pracy w zakresie ogólnozakładowej łączności,

- przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w MGW w Zabrzu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie górniczym, prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, planu ratownictwa, zasady łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń.

§5

Obowiązki i prawa wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego ze strony Wykonawcy:

        - Prace poszczególnych służb Wykonawcy na terenie MGW w Zabrzu  koordynuje osoba wyznaczona przez kierownika ruchu zakładu w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

        - Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów wydanych na podstawie prawa geologicznego i górniczego,

- prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- prowadzenia „Książki raportowej” dla prac prowadzonych w ruchu zakładu górniczego,

- wykonywania zleconych robót zgodnie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego, regulaminami, instrukcjami,

- wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz  środki ochrony osobistej spełniające wymagania przepisów, będące dopuszczone do pracy w wyrobiskach podziemnych ,

- zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu ochrony osobistej (kasków, rękawic, obuwia, lamp nahełmnych) oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami,

- stosowania przy realizacji robót w ruchu zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają wymaganiom określonym w Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami),

- przekazania wszelkich upoważnień  pracowników Wykonawcy do obsługi maszyn i urządzeń
do zweryfikowania przez Inspektora BHP kopalni na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie
do zatwierdzenia przez kierownika ruchu zakładu,

- natychmiastowego powiadomienia kierownika ruchu zakładu w przypadku konieczności odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu
na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

        - W razie zaistnienia wypadku przy pracach służba BHP Wykonawcy zobowiązana jest do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej. Protokół powypadkowy wraz z aktualną kartą oceny ryzyka zawodowego przed zatwierdzeniem przez Wykonawcę należy przedłożyć służbie BHP Zamawiającego.

        - Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

- zapewnić niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

- zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem, za który jest odpowiedzialny Wykonawca,

- udostępnić niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

        - Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy i wskutek schorzeń związanych z warunkami pracy
w stosunku do osób przez siebie zatrudnionych. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą z art. 146 Prawa geologicznego i górniczego.

§6

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazywania Wykonawcy informacji o rodzaju i skali zagrożeń naturalnych oraz czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonych zgodnie z przepisami badań i pomiarów.

- Przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w MGW w Zabrzu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, planu ratownictwa, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, zgłaszania wypadków i zagrożeń i sprawdzenia znajomości tych przepisów. W przypadku negatywnej oceny Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do prac.

- W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji, naruszenia przez niego postanowień przepisów lub nieprzestrzegania regulaminu pracy obowiązującego
u Zamawiającego niezwłocznego odsunięcia pracownika od wykonywanych czynności i oddania go do dyspozycji Wykonawcy.

- Kontrolowania zatrudnionej załogi odnośnie posiadania papierosów i środków do wzniecania ognia.

§7

Bieżącą kontrolę realizacji postanowień umowy zawartej z Wykonawcą z zakresie dotyczącym przestrzegania przepisów Prawa Górniczego i Geologicznego prowadzą kierownicy właściwych działów ruchu kopalni lub upoważnione przez nich osoby dozoru.

§8

Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą:

……………………

……………………

Wykonawca ustanawia osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym:

…………………………………………………

…………………………………………………:

Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym, zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru
i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§9

Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiający
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA