Tekst ujednolicony na dzień 02 czerwca 2017 r.

WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr ..................

zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Pana Bartłomieja Szewczyk

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………….………………………………………………………….........

zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej  w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach”

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy;

- ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

- warunkami i opisem zawartymi w niniejszej umowie;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami;

- obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymogami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Do zadań Wykonawcy należy w szczególności wykonanie robót budowlanych i górniczych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, wykonanie i prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa oraz uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, a także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zgód lub innych dokumentów warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2

Warunki realizacji

- Realizacja umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego i innymi osobami przez niego wskazanymi.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy, warunków technicznych i trudności mogących wyniknąć przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego zadania. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia swobodnego wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne żądanie jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp na teren budowy. Ponadto Wykonawca na każde żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wyrażone ustnie lub pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w formie wyjaśnień ustnych, a na życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych.

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram określa terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz wynagrodzenie należne z tytułu ich wykonania. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy i przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia. W razie niezatwierdzenia harmonogramu Wykonawca dokona zmian zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przedłoży do ponownego zatwierdzenia. Brak uwag do harmonogramu w terminie 14 dni roboczych jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem. Harmonogram musi zawierać wykaz prac wykonywanych przez podwykonawców wraz ze wskazaniem ich wynagrodzenia. Zatwierdzenie harmonogramu odbywa się poprzez jego podpisanie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby.

§ 3

Terminy realizacji

- Roboty górnicze i budowlane będą realizowane po przekazaniu ternu budowy, które nastąpi w terminie do 3 dni od dnia przekazania kompletnej wymaganej do ich rozpoczęcia dokumentacji projektowej.

- Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem przekazania placu budowy. Od dnia przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentacji określonych w PFU wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń, opłat i innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji: w terminie do dnia 15 marca 2018 r. W ramach terminu wskazanego powyżej Zamawiającemu przysługuje 10 dni roboczych na sprawdzenie kompletności dokumentacji i jej zatwierdzenie przez KRZ.

- Realizacja wszelkich robót górniczych, budowlanych, odbiorów robót związanych z przebudową i zabezpieczeniem obudowy wyrobiska Sztolni na odcinku 45mb od portalu wylotowego, portalu „Brama Gwarków”, obudowy wyrobiska na odcinku portalu oraz odbudowy (rekonstrukcji) historycznej kamiennej obudowy wyrobiska Sztolni Wykonawca zostanie wykonana do dnia 30 września 2018 r.

- Realizacja robót rekultywacyjnych powierzchni terenu oraz rozbiórkowych obiektów i urządzeń technologicznych związanych z realizacja inwestycji wraz z wyposażeniem placu budowy, tymczasową drogą technologiczną, przeprawa przez rzekę Drama, zjazdu tymczasowego i inne konieczne do pełnego wykonania przedmiotu umowy zostaną wykonane do dnia 30 października 2018 r.

§ 4

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi:

cena brutto ………………….……PLN  słownie: ………………………………….…

cena netto ………………………..PLN  słownie: ………………………………….…

VAT ……………  % ……………, tj. ………………..…………………….……… PLN

w tym:

1)	wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej:

cena brutto ……………….  słownie: ……………………………………… złotych

cena netto …………………  słownie: ………………………………….… złotych

VAT …………………  %, tj. ………………………..……….……… złotych

2)	wynagrodzenie za wykonanie pozostałej części przedmiotu umowy:

cena brutto ……………….  słownie: ……………………………………… złotych

cena netto …………………  słownie: ………………………………….… złotych

VAT …………………  %, tj. ………………………..……….……… złotych

- Wynagrodzenie za część dokumentacyjną wskazane w ust. 1 pkt 1) obejmuje uzyskanie raportu oddziaływania na środowisko („Raport”) i uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowym oddziaływaniu („Decyzja”) w wysokości

kwota brutto ……………….  słownie: ……………………………………… złotych

kwota netto …………………  słownie: ………………………………….… złotych

VAT …………………  %, tj. ………………………..……….……… złotych.

Należność ta będzie wypłacona Wykonawcy pod warunkiem, że opracowanie Raportu i uzyskanie Decyzji będzie konieczne.

- Kwoty wskazane w ust. 1 i 2  mają charakter ryczałtowy, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru częściowego, zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Suma faktur częściowych nie przekroczy 80% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto.

- Końcowe rozliczenie między stronami nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego oraz po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu na użytkowanie obiektu górniczego.

- Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zgody Zamawiającego lub zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 5

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Zamawiający przystąpi do czynności odbiorów częściowych lub odbioru końcowego niezwłocznie po zgłoszeniu faktu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, częściowego lub odbioru robót ulegających zakryciu musi nastąpić wpisem do dziennika budowy.

- Każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, osoby wyznaczone przez Zamawiającego dokonają weryfikacji wykonanych robót i przedłożonej dokumentacji odbiorowej.

- Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego, kiedy taka część robót jest gotowa do zbadania i Zamawiający powinien bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym od powiadomienia, stawić się w celu dokonania badania robót.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację niezbędna do ich odbioru zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Prawem geologicznym i górniczym.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - oryginał dziennika budowy jeśli był wymagany;

  - dokumentację powykonawczą;

  - karty gwarancyjne producentów materiałów, o ile warunki gwarancji takich dokumentów wymagają;

  - dokumenty jakościowe zastosowanych materiałów, urządzeń, konstrukcji, wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Przewidziane umową czynności odbiorowe zostaną potwierdzone każdorazowo pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich wykryciu lub odrębnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający uprawniony będzie do:

1)	wstrzymania odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowie;

2)	odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia;

3)	dokonania odbioru przedmiotu umowy i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli wady lub usterki nie powodują niemożności użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

Odpowiedzialność

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przy wykonywaniu umowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie któregokolwiek terminu określonego § 3 za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany albo nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność umowy z podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł;

  - za brak zmiany umowy podwykonawczej w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł;

  - za nieuiszczenie na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia w terminie wynikającym z umowy – w wysokości 5 000,00 zł.

  - za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji – w wysokości 5 000 zł;

  - każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji -  w wysokości 2 000 zł.

  - za każdy przypadek stwierdzonej w dokumentacji projektowej wady nie dającej się usunąć w wysokości 5 000 złotych.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów ich wymagalności.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiających Wykonawcy prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należności Wykonawcy kwot wynikających z kar umownych naliczonych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany przed dokonaniem takiego potracenia powiadomić pisemnie Wykonawcę o dokonaniu takiej czynności księgowo-rachunkowej.

- W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron zapisy o obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań pozostają w mocy.

§ 8

Dokumentacja projektowa

1.	Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, której forma i zakres jest zgodna z rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) oraz jest zobowiązany do:

- uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji wymaganych prawem dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoleń wymaganych prawem, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej. Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach ceny umownej;

- przygotowywania dokumentacji, będąc w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu dokonywania na bieżąco konsultacji projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii.

- Wykonawca w okresie realizacji umowy w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej powyżej, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających, uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważne dokumenty o ile będą wymagane.

- Dokumentacja zostanie Zamawiającemu wydana w następującym składzie:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót),

- projekty techniczne,

- projekty technologii wykonywania robót,

- dokumentacje powykonawcze z dokumentacją fotograficzną poszczególnych rodzajów i etapów robót,

- zezwolenia na budowę wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami administracyjnymi w szczególności pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązać projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także opis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami.

- Rękojmia za wady wykonanej dokumentacji wygasa wraz z upływem rękojmi i gwarancji na wykonane w oparciu o wykonaną dokumentacje roboty budowlane, ale nie dłużej niż 3 lata od dnia dokonania odbioru końcowego robót prowadzonych w oparciu o przedmiotową dokumentację. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia. Nieusunięcie wad w terminie uprawnia zamawiającego do:

- prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub

- do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w zakresie dotyczącym tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu zezwolenia na budowę może odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć.

- Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w pełnym zakresie, którego wysokość jest wliczona do wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym także w trakcie okresu rękojmi i gwarancji w wymaganym zakresie.

- Z chwilą przyjęcia dokumentacji na Zamawiającego przechodzą bez odrębnego wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej dokumentacji, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką;

- zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej;

- wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu;

- wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych;

- rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych;

- wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy;

- publiczne odtwarzanie i wystawianie;

- wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych, budowlanych, inwestycyjnych i marketingowych;

- udzielanie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołanego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonywania.

- Własność i prawa majątkowe autorskie do dokumentacji projektowej zostaną przekazane w dacie dokonania płatności przez Zamawiającego za tą dokumentację.

§ 9

Nadzór

Upoważnionymi przedstawicielami stron do sprawowania nadzoru nad realizacja umowy i do kontaktów z druga strona umowy są:

- ze strony Zamawiającego: ………………………….. - inspektor nadzoru inwestorskiego

- ze strony Wykonawcy: ……………………….…….. - kierownik budowy

§ 10

Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy i 00/100) złotych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinno obejmować odpowiedzialność z tytułu korzyści utraconych przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Niedostarczenie ubezpieczenia w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 13

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

- Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem przekraczającym 14 dni w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1)	sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od  umowy;

2)	ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej  za odstąpienie od umowy;

3)	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

4.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5.	W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.	Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu …………………… w formie ……………………………………………………..

4.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

5.	Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6.	Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7.	Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 15

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest akceptacja Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane oraz inne roboty, wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Niezłożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

  - .……………………………..……………,

  - ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

1)	.……………………………..……………,

2)	.……………………………..……………,

- Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 5 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………….

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez niezaakceptowanego przez niego zgodnie z ust. 5 podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania realizacji robót do czasu wyjaśnienia i ewentualnego naliczenia stosownych kar umownych.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców.

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Obowiązkiem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

- Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 16

Obowiązek Samodzielnej Realizacji

W zakresie robót budowlanych, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca gwarantuje, że samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału podwykonawców („Obowiązek Samodzielnej Realizacji”).

§ 17

Personel Wykonawcy

- Stosowanie do art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY wymaga od WYKONAWCY, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, aby wszystkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych określonych w PFU, z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) – Obowiązek zatrudnienia. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót.

- W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności - Obowiązku zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.	Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.	W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych według przepisów innego państwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadające dokumentom, o których mowa w ust. 1 z właściwego państwa.

7.	W przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osoby w terminach określonych w wezwaniu skierowanym zgodnie z ust. 2, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto odpowiednio za każdą osobę lub stwierdzony taki przypadek. W przypadkach określonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robót będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonać zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę oraz przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takiej osoby.

8.	W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 7 w zdaniu drugim w terminie w nim określonym WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto odpowiednio za każdą osobę lub stwierdzony taki przypadek.

9.	Uporczywe uchylanie się WYKONAWCY od wykonywania nałożonych na niego Umową obowiązków, o których mowa w ust. 1 - 6 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY.

§ 17

Gwarancja

- Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi ……….. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodnie z ofertą).

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zdania.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego zadania.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

- Wykonawca będzie realizował serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjne wszystkich urządzeń, których adaptację lub zakup wykonał w ramach niniejszego zamówienia. Serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjny będą realizowane na następujących zasadach:

  - naprawy gwarancyjne bezpłatne (również bezpłatne części i podzespoły, których wymiana jest niezbędna);

  - naprawy które nie zostaną zakwalifikowane jako gwarancyjne, realizowane odpłatnie na podstawie odrębnych zleceń (jednak na pozostałych zasadach i w terminach jak naprawy gwarancyjne);

  - wszelkie inne czynności serwisowe i przeglądowe wynikające z instrukcji/dokumentacji zastosowanych urządzeń – bezpłatnie.

  - Realizacja napraw gwarancyjnych zostanie rozpoczęta w terminie 24 godzin od zgłoszenia – maksymalny czas naprawy będzie wynosił 14 dni od czasu wezwania.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu jeden raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 18

Zmiana umowy

  - Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych, w szczególności art. 144 Prawa zamówień publicznych, nie stanowią inaczej.

  - Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji umowy, w następujących sytuacjach:

1)	jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

2)	gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (np. ciągłe opady deszczu przez co najmniej 2 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe upały trwające co najmniej 7 dni wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3)	gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

4)	gdy wystąpi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zmian.), a także w razie potrzeby sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Raport),.

5)	wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji państwowej określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

6)	gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

7)	jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

8)	wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3.	Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych i/lub górniczych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

1)	konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)	konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane lub ustawy Prawo geologiczne i górnicze.,

3)	wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, na które Wykonawca nie miał wpływu , wystąpienie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)	konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

5)	wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, na które Wykonawca nie miał wpływu,

7)	wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4.	Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 3 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

7.	Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

8.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.	Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

11.	Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.	W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13.	Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

14.	W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnych zmian do Umowy i tym samym nie wymagają spisania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony, następujące zmiany:

1)	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w tym zmiany osób nadzorujących umowę;

2)	danych teleadresowych,

3)	danych rejestrowych,

4)	będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                            Wykonawca