Załącznik Nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Umowa nr ..................

zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze,

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Pana Bartłomieja Szewczyk

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………..

z siedzibą ……………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………….………………………………………………………….........

zwanym dalej Wykonawcą

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że ZAMAWIAJĄCY, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Znak sprawy ZP/26/MGW/2018) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.) na roboty budowlane pn. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie  w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” dokonał wyboru oferty WYKONAWCY, Strony uzgadniają, co następuje:

### Postanowienia ogólne

  - Definicje

    - Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ, w szczególności w oparciu o Dokumentację projektową i warunki Umowy

    - Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów opracowany przez ZAMAWIAJĄCEGO służących do uszczegółowienia opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,

- pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz zmiany sposobu korzystania z zabytku.

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez WYKONAWCĘ zestawienie określające w porządku chronologicznym i technologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.

    - Koordynator inspektorów nadzoru - osoba wyznaczona przez ZAMAWIAJĄCEGO jako koordynator inspektorów nadzoru będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego.

    - Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.

    - Odbiór częściowy robót - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót, rozliczony na podstawie  książki obmiarów i Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

    - Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie zgodności efektu wykonania robót z  pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową określającą zakres tego pozwolenia a także na ocenie zgodności wykonania robót ze STWiORB.

    - Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi – odbiór polegający na stwierdzeniu wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

    - Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

    - Program naprawczy – opracowany przez WYKONAWCĘ i uzgodniony z ZAMAWIAJĄCYM plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy WYKONAWCY, i dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych WYKONAWCY), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót oraz Terminu wykonania Robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

    - Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych Robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany przy udziale WYKONAWCY, Koordynatora i projektanta wraz z opinią branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

    - Rada Koordynacyjna – spotkanie stron umowy w zakresie realizacji usług projektowych w celu omówienia proponowanych rozwiązań i ich akceptacji przez zamawiającego, a także bieżącego nadzoru zamawiającego nad realizacją fazy projektowania.

    - Rada Budowy – spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia zagrożeń dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających kontynuowanie robót budowlanych

    - Roboty –prace konserwatorskie.

    - Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY nie mają wpływu; wystąpieniu, której WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana WYKONAWCY ani ZAMAWIAJĄCEMU.

    - Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania Robót oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji WYKONAWCY.

    - Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

    - Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół odbioru końcowego robót Umowy.

    - Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy WYKONAWCĄ a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

    - Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez WYKONAWCĘ materiałów, sprzętu, itp.

    - RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1)

  - Interpretacje

    - Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

    - Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

    - Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.

    - Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa

- SIWZ

- Projekt budowlany,

- Projekty wykonawcze,

- Projekt prac konserwatorskich

- STWiORB,

- Oferta WYKONAWCY

    - W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w pkt 1.2.4. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.2.4.

    - Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.

    - Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

    - Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

    - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

    - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

- Prawo zamówień publicznych

- Prawo budowlane

- Kodeks cywilny.

  - Sposób komunikowania się Stron

    - W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w Umowie.

    - W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu niezwłocznie fakt ich otrzymania odpowiednio faksem albo drogą elektroniczną.

    - Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

    - Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w niniejszej umowie będą skuteczne z datą pierwszego awizo.

    - Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach numeru faksu lub adresu e mail.

    - Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do prac objętych niniejsza umową jest: …………………………………………………………….……

Tel. ………….., 	FAX ……………….,	e-mail: ………………………

    - WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umowa w osobie Pana …………………………………………………….

Tel: ……………..	FAX ……………….	e-mail: ………………………………

    - Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby wymienione w pkt. 1.3.6. i 1.3.7. są umocowane przez drugą Stronę jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

### Przedmiot Umowy

  - Przedmiot umowy objęty jest zamówieniem publicznym Nr ZP/29/MGW/2018 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod nazwą Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie  w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

  - Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prac konserwatorskich na obiekcie przy ulicy 3-go Maja w Zabrzu (dalej jako „Przedmiot Umowy”).

  - W ramach Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Robót w celu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej wraz z  niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w Postępowaniu (dalej jako „SIWZ”), stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy, Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach określonych Umową. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w Dokumentacji projektowej, prace i Roboty, niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy.

  - Przedmiot Umowy jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jeśli będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w jego realizacji.

### Roboty zaniechane, zamienne, dodatkowe

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość rezygnacji z wykonywania części robót objętych Przedmiotem Umowy przewidzianych w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy”. Roboty takie w dalszej części Umowy nazywane są „robotami zaniechanymi".

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do Robót opisanych w Dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub z zasadami prawidłowej gospodarki.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Roboty dodatkowe, które nie zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonanie Robót, które nie zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

  - Sposób wyliczenia wartości robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych określa Umowa.

### Terminy i Harmonogram rzeczowo-finansowy

  - Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia (podpisania). Przedmiot umowy zostanie przez WYKONAWCĘ wykonany w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania Terenu budowy. Wykonanie przedmiotu umowy oznacza wykonanie Robót i innych zobowiązań  WYKONAWCY stanowiących przedmiot Umowy.

  - Poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy określa Harmonogram rzeczowo-finansowy.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest opracować i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

  - W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego bądź jego aktualizacji WYKONAWCA będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag o ile uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy.

  - W przypadku opóźnień w wykonywaniu Robót wynikłych z okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności, WYKONAWCA sporządzi projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawi go do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU.

  - Jeżeli faktyczny postęp Robót z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia Robót lub WYKONAWCA z przyczyn leżących po jego stronie może nie dotrzymać terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Do zatwierdzenia Programu naprawczego będzie obowiązywać procedura jak dla Harmonogramu finansowo-rzeczowego.

  - Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych WYKONAWCY w celu wykonania niezrealizowanych Robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA będzie kontynuował wykonanie Umowy z uwzględnieniem tego Programu.

### Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia WYKONAWCY na budowę i przekazania Terenu budowy wraz z Dziennikiem prac konserwatorskich w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do wskazania WYKONAWCY granic terenu budowy i terenu poszczególnych działek.

  - Przed rozpoczęciem Robót ZAMAWIAJĄCY protokolarnie przekaże bezpłatnie WYKONAWCY 1 egzemplarz kompletu Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy w wersji papierowej.

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do udzielenia WYKONAWCY lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy.

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

  - ZAMAWIAJĄCY upoważniony jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, dokumentacją projektową i STWiORB.

  - ZAMAWIAJĄCY lub koordynator zespołu inspektorów jest upoważniony do zwoływania okresowych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz innych zaproszonych osób.

  - ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych.

### Zarządzanie realizacją Umowy

  - ZAMAWIAJĄCY powoła w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i wyznaczy ich koordynatora w celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robót przez WYKONAWCĘ.

  - O każdej zmianie w wyznaczonym zespole ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ w formie pisemnej. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

### Narady koordynacyjne

  - Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

  - Kierownik prac konserwatorskich jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

  - Koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

  - Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

### Obowiązki WYKONAWCY

  - WYKONAWCA ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  - WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

  - WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest ZAMAWIAJĄCY lub osoba trzecia, za którą ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

  - WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych i prac konserwatorskich oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania Robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały, oraz, aby zobowiązały te osoby do okazywania dokumentów je identyfikujących (imię, nazwisko, pesel) na żądanie Koordynatora inspektorów nadzoru.

  - Koordynator inspektorów nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do WYKONAWCY z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu WYKONAWCY lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

- wykazuje brak staranności,

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

- nie stosuje się do postanowień Umowy,

- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.

  - W ramach Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Robót w celu wykonania przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji projektowej, Pozwoleniu na budowę, Pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz zmiany sposobu korzystania z zabytku, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Po protokolarnym przejęciu od ZAMAWIAJĄCEGO Terenu budowy na WYKONAWCĘ przechodzi odpowiedzialność za Teren budowy i ryzyka związane z korzystaniem z niego.

  - WYKONAWCA uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne zgody, warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbędne do wykonania Robót.

  - ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż materiały z rozbiórek, w tym złom, oraz inne odpady pozostałe po wykonaniu Robót, zostaną przez WYKONAWCĘ usunięte na jego koszt zgodnie z obowiązującym przepisami. Przedmioty mogące mieć wartość muzealną WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić do decyzji ZAMAWIAJĄCEMU.

  - Do obowiązków WYKONAWCY będzie należało w szczególności:

      - zabezpieczenie Terenu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń przed utratą i zniszczeniem,

      - wykonanie Zaplecza budowy i zaplecza biurowego w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM i Generalnym wykonawcą,

      - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji,

      - opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go ZAMAWIAJĄCEMU przed zgłoszeniem rozpoczęcia Robót, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

      - wykonanie rozbiórki istniejących obiektów lub ich części na terenie budowy, jeżeli takie okażą się konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

      - dochowanie jakości Materiałów i Robót zgodnie z postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,

      - koordynacja Robót wykonywanych przez wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,

      - uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (w razie wystąpienia takiej konieczności),

      - umożliwienie prowadzenia bieżącej kontroli budowy i Robót przez powołany przez ZAMAWIAJĄCY zespół nadzoru inwestorskiego,

      - utrzymanie ładu i porządku na Terenie budowy, a po zakończeniu całości Robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego Terenu budowy uporządkowanego i nadającego się do użytkowania,

      - jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów; WYKONAWCA zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie tych przepisów,

      - niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia,

      - niezwłoczne informowanie ZAMAWIAJĄCEGO o zaistniałych na Terenie budowy kontrolach i wypadkach,

      - informowanie o planowanych terminach odbiorów częściowych i zapewnienie dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót przy udziale właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora nadzoru inwestorskiego,

      - skompletowanie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania Robót w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM,

      - przygotowanie dokumentów określonych przepisami Prawa budowlanego do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania, ,

      - udzielenie … miesięcy gwarancji jakości na wykonane Roboty,

      - usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

  - WYKONAWCA będzie zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości Robót, a w szczególności:

- zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji Robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania Robót, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zatwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO Dokumentacji projektowej,

- przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt 1) nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego powołani przez ZAMAWIAJĄCEGO,

  - O wykonaniu poszczególnych Robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO wskazując na termin ich odbioru.

  - W czasie prowadzenia robót i procesów odbiorowych podlegają kontroli ZAMAWIAJĄCEGO w szczególności dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania na budowie.

### Potencjał WYKONAWCY

  - WYKONAWCA oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

  - WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych oraz prac konserwatorskich będących przedmiotem Umowy.

  - WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

### Personel WYKONAWCY

  - Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY wymaga od WYKONAWCY (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b Prawa zamówień publicznych) aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie robotników budowlanych związane z przedmiotem zamówienia opisane w STWiORB były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – Obowiązek zatrudnienia z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robót.

  - W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 10.1. czynności - Obowiązku zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 10.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

  - Niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w pkt 10.1. czynności traktowany będzie jako naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.

  - Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stanowić będzie naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - W przypadku powtarzających się, tj. więcej niż 5 razy, przypadków naruszenie Obowiązku Zatrudnienia ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY i naliczyć kary umowne za odstąpienie od Umowy.

### Kierownik robót, Kierownik prac konserwatorskich

  - WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika robót, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy.

  - WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika prac konserwatorskich, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy.

  - Kierownik robót oraz kierownik prac konserwatorskich mają obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

### Podwykonawcy

  - ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ jakiejkolwiek części zamówienia.

  - WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - ZAMAWIAJĄCY żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy WYKONAWCA, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Robót lub Usług. WYKONAWCA zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót lub usług.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - WYKONAWCA, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem. WYKONAWCA przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

  - Jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

  - Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do tego projektu, WYKONAWCA przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

  - WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 złotych  brutto.

  - W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo:

- musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji projektowej dotyczącej tych Robót), zasady odbiorów Robót, dostaw lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wskazanie, iż podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców,

- nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od WYKONAWCY od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY wynagrodzenia obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę, a także postanowień, w których warunki płatności dla Podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, usług lub Robót w istotny sposób odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków płatności WYKONAWCY obejmujących zakres danej płatności,

  - Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub Roboty.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.

  - ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub, który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 12.18., dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag.

  - W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag ZAMAWIAJĄCY może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

  - Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

  - Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie naruszają praw i obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

  - ZAMAWIAJĄCY, może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

### Siła wyższa

  - Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

  - W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, WYKONAWCA niezwłocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do zapłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

### Procedury bezpieczeństwa

  - WYKONAWCA podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

  - Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

### Ubezpieczenie WYKONAWCY

  - WYKONAWCA dokona ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montażowych na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 złotych.

  - WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) WYKONAWCY i wszystkich Podwykonawców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkód i ich następstw wyrządzonych osobom trzecim na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 złotych.

  - WYKONAWCA dokona cesji praw na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO z umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. 2, certyfikatem lub innym dokumentem ubezpieczyciela zawierającym nazwę Umowy i jej wartość.

  - WYKONAWCA najpóźniej w dniu przejęcia Terenu budowy przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU kopię polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3.

  - WYKONAWCA zobowiązany będzie do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres wykonywania Umowy oraz do przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU aktualnej polisy podpisanej na kolejny okres ubezpieczenia nie później niż w terminie do 30 dni przed upływem ważności polisy. W przypadku niedostarczenia kopii polisy w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ZAMAWIAJĄCY będzie mógł dokonać ubezpieczenia na własny koszt, a związane z tym koszty, które poniósł potrącić z kwoty kolejnej wystawionej faktury WYKONAWCY.

### Utrzymanie Terenu budowy

  - Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy.

  - Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:

1)	zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

2)	doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

3)	ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

  - WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.

  - Po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.

### Kontrola jakości

  - WYKONAWCA jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.

  - Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej.

  - WYKONAWCA przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać WYKONAWCĘ do:

1)	usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2)	ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od WYKONAWCY wykonania badań dodatkowych, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.

  - Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie WYKONAWCA, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą ZAMAWIAJĄCEGO.

### Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

  - W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających WYKONAWCĘ Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez WYKONAWCĘ stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi WYKONAWCA.

  - Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na koszt WYKONAWCY.

  - Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, ZAMAWIAJĄCY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

  - Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko WYKONAWCY (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia WYKONAWCY.

### Odbiory

  - Odbiory Robót zostają potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiednich Protokołów odbiorów.

  - Ustala się następujące rodzaje odbiorów Robót:

- odbiór częściowy Robót,

- odbiór końcowy Robót,

- odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi,

- odbiór ostateczny Robót.

  - Warunki szczegółowe dotyczące odbiorów określone zostały w STWiORB oraz w Umowie.

  - Dokonanie częściowego odbioru Robót następuje na podstawie Protokołu odbioru Robót częściowych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Odbiór końcowy Robót jest przeprowadzany po całkowitym zakończeniu wszystkich Robót składających się na przedmiot Umowy przez wszystkich branżowych inspektorów nadzoru i Koordynatora na podstawie Protokołu odbioru końcowego Robót. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Robót WYKONAWCA dostarczy Koordynatorowi, kompletną dokumentację powykonawczą. Podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót oznacza wykonanie przez WYKONAWCĘ całości Robót będących przedmiotem Umowy, zatwierdzenie całości przekazanej dokumentacji powykonawczej (dokumentacja konserwatorska).

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zakończeniu Robót w celu dokonania ich odbioru końcowego.

  - Powyższe zgłaszane jest poprzez wpis w Dzienniku prac konserwatorskich oraz Dzienniku budowy i stan ten wymaga potwierdzenia przez Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.

  - Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu Robót, WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa budowlanego.

  - Dokumentacja powykonawcza powinna być opatrzona w pisemne oświadczenie kierownika budowy, że:

- Roboty zostały wykonane zgodnie z Projektem budowlanym, ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz Prawem budowlanym,

- Teren budowy, a także drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki i/lub lokale, zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku,

- Tereny przyległe do budowy zostały odpowiednio zagospodarowane i umożliwiają właściwą eksploatację obiektu będącego przedmiotem Robót.

  - W terminie 7 dni od potwierdzenia zakończenia Robót zostanie rozpoczęty proces Odbioru końcowego Robót. Proces Odbioru końcowego zakończy się w dniu podpisania Protokołu odbioru końcowego, którego wzór określa załącznik nr 3 do Umowy.

  - Za Termin zakończenia Robót uznaje się potwierdzenie zakończenia Robót wpisem do Dziennika prac konserwatorskich oraz Dziennika budowy przez Koordynatora i wszystkich branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie zgłoszonym przez Kierownika budowy.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli Wady nadają się do usunięcia - wyznaczy w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ termin na ich usunięcie,

  - jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może:

a)	wstrzymać wynagrodzenie WYKONAWCY za zrealizowane Roboty i odstąpić od Umowy,

b)	żądać prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego wynagrodzenia,

3)	jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odebrać przedmiot umowy. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY karę za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości określonej w Umowie.

  - Jeżeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbędne jest dokonanie dodatkowych niż przewidziane w STWiORB prób, badań, odkryć lub ekspertyz, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego koszt na zasadach przez siebie określonych. W przypadku nie potwierdzenia istnienia Wad ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY udokumentowane poniesione koszty.

  - Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej Wady w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić usunięcie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.

  - Odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO, użytkownika i WYKONAWCĘ Robót w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

  - Odbiór ostateczny robót jest przeprowadzany komisyjnie po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Podpisanie protokołu odbioru ostatecznego robót oznacza zatwierdzenie całości przez ZAMAWIAJĄCEGO spełnienia obowiązków WYKONAWCY w zakresie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i/lub rękojmi.

  - ZAMAWIAJĄCY zwoła komisję Odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

### Przekazanie do użytkowania

  - WYKONAWCA ma obowiązek sporządzenia dokumentów, które są wymagane do złożenia wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z art. 57 ust.1 Prawa budowlanego i przekazania ich ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji.

### Wynagrodzenie

  - Zasady ogólne

    - Strony ustalają, że  wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i zgodnie z Ofertą WYKONAWCY zostało ustalone na szacunkową kwotę w wysokości netto ………………. złotych (słownie: ………………………………………….. złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości ………………. złotych (słownie: … ……………………………………….złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……. złotych (słownie: ………………………………….….... złotych), zwanej dalej Wynagrodzeniem.

    - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową.

    - Za ostateczną wartość wykonanych robót budowlanych (ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY) Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

    - Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach, zgodnie z Protokołem odbioru robót (częściowym lub końcowym).

    - Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez ZAMAWIAJĄCEGO w złotych polskich.

    - Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

    - Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCĘ, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

    - Wynagrodzenie należne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

  - Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie ujęte w Kosztorysie ofertowym.

    - Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 2.3. zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

- jeżeli roboty wynikające z pkt 3. Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, WYKONAWCA jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

- jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z pkt 3. z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie branżowym SEKOCENBUD dla województwa śląskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

Nakłady rzeczowe dla wyceny robót nie wynikających z oferty należy ustalać na podstawie katalogów nakładów rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie ujętych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego może wycenić pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu należy ujmować w cenie materiału.

      - WYKONAWCA dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w pkt 3. Umowy przed rozpoczęciem tych robót.

    - Jeżeli kalkulacja przedłożona przez WYKONAWCĘ do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 22.2.1., ZAMAWIAJĄCY wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 22.2.1.

  - Rozliczenia częściowe

    - Rozliczenie częściowe za wykonanie poszczególnych elementów dokonywane będzie według stanu na ostatni dzień miesiąca zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

    - Rozliczenie częściowe dokonywane będzie fakturami częściowymi, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym w cyklu miesięcznym według stanu na ostatni dzień miesiąca.

    - W celu dokonania rozliczenia częściowego WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych.

    - Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt 22.2.1.

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w pkt 22.3.3. oraz potwierdza kwotę należną do zapłaty WYKONAWCY do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego  do 7 dni roboczych po przekazaniu WYKONAWCY potwierdzenia rozliczenia częściowego przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU informację na temat zaakceptowanego rozliczenia częściowego potwierdzającą należną WYKONAWCY kwotę wynagrodzenia.

  - Rozliczenia końcowe

    - Z wnioskiem o Odbiór końcowy WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY.

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty WYKONAWCY w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY.

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa WYKONAWCĘ do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości.

    - WYKONAWCA składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 22.4.3. oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

    - Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez WYKONAWCĘ po korektach, o których mowa w pkt 22.3.4. będzie nadal nieprawidłowe, ZAMAWIAJĄCY ustali wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

    - Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru końcowego robót.

    - Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez ZAMAWIAJĄCEGO części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego Umowy.

    - W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY na okres dłuższy niż 2 miesiące, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do uregulowania należności WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem Stron.

  - Płatności

    - Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z Protokołami odbiorów częściowych lub Protokołem odbioru końcowego robót.

    - Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

    - WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem każdego należnego mu wynagrodzenia częściowego lub końcowego, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.

    - Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowie o podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do ZAMAWIAJĄCEGO.

    - ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY wezwania.

    - W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa w pkt 22.5.5., podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    - ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 22.5.4., jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a WYKONAWCA nie złoży w trybie określonym w pkt 22.5.5. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

    - Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.

    - Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, będzie wystawiony przez WYKONAWCĘ: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w pkt 22.5.1., przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU wraz:

  - z Protokołem odbioru częściowego lub Protokołem odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

  - z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

  - z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez WYKONAWCĘ lub przez Podwykonawców,

  - a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru końcowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

    - Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu wypełnienia przez WYKONAWCĘ wymagań, o których mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania odsetek.

    - ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

    - WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa pkt 22.5.9. zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

    - ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 22.5.5. i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 22.5.5., a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

    - ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

    - Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

    - Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

    - Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

    - ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

    - ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY.

    - Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

    - W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od ZAMAWIAJĄCEMU płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY.

    - Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy WYKONAWCA dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

    - Warunkiem zapłaty faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ będzie załączenie do każdej faktury nie później niż 5 dni przed upływem terminu płatności pisemnych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu należnych im wynagrodzeń za roboty objęte płatnością.

21.6	Zaliczki

21.6.1.	ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

21.7.	Waloryzacja wynagrodzenia

21.7.1.	Strony ustalają, że wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY może ulec zmianie w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017, poz. 847 ze zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ.

21.7.2.	Zmiana wynagrodzenia może być dokonana wyłącznie w zakresie dostosowującym wynagrodzenie WYKONAWCY wprost proporcjonalnie do poziomu kosztów ponoszonych na realizację zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawnych wymienionych w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych oraz odzwierciedlać realny wpływ zmian obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia.

21.7.3.	Zmiana wynagrodzenia WYKONAWCY w okolicznościach, o których mowa w pkt 21.7.1. następuje na podstawie wniosku WYKONAWCY złożonego pisemnie do ZAMAWIAJĄCEGO. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie zawierające w szczególności wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych przez nich umów.

21.7.4.	Wniosek WYKONAWCY, o których mowa w pkt 21.7.3. podlega weryfikacji przez ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez WYKONAWCĘ w zakresie postulowanej zmiany wynagrodzenia, w szczególności w zakresie zgodności z kalkulacją kosztów pracy z oferty.

21.8.	Wierzytelności

21.8.1.	WYKONAWCA nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

21.8.2.	W przypadku WYKONAWCY będącego Konsorcjum, z wnioskiem do ZAMAWIAJĄCEGO o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 21.8.1., występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

21.8.3.	ZAMAWIAJĄCY nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 21.8.1. dopóki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

21.8.4.	Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, są względem ZAMAWIAJĄCEGO bezskuteczne.

21.9.1.	Warunkiem zapłaty faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ będzie:

1)	wykonanie zakresu rzeczowego prac lub Robót, potwierdzone właściwym protokołem odbioru sporządzonym zgodnie Umową.

2)	załączenie do każdej faktury pisemnych oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za roboty objęte płatnością i zrzeczeniu się roszczeń z tego tytułu do ZAMAWIAJĄCEGO.

### Rozliczenie Przedmiotu Umowy

22.1.	Strony postanawiają, że rozliczenie za Przedmiot Umowy odbędzie się:

1)	fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym w cyklu miesięcznym według stanu na ostatni dzień miesiąca, po potwierdzeniu ich wykonania i podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub protokołu końcowego robót. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% Wynagrodzenia.

2)	fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

22.2.	Faktury VAT płatne będą przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY w ciągu 30 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionych faktur VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

22.3.	Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze VAT. Płatności będą dokonywane w PLN.

22.4.	W przypadku wykonania części robót będących Przedmiotem Umowy przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w pkt 12 Umowy, WYKONAWCA składając fakturę VAT, która opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokole odbioru (stanowiącym podstawę do wystawienia faktur częściowych), który zostanie potwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku braku udziału Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robót opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

22.5.	Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości nieobjętej płatnością końcową.

### Prawa autorskie

  - Z chwilą przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, WYKONAWCA przenosi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz przekazane ZAMAWIAJĄCEMU w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich znanych polach eksploatacji. Równocześnie WYKONAWCA przenosi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże ZAMAWIAJĄCEMU stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

### Gwarancja jakości i rękojmia za wady

  - Strony ustalają, że WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na okres ….. miesięcy. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Umowy.

  - Okres odpowiedzialności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego Umowy, a dla powtórnie wykonanych Robót i wymienianego Wyposażenia z dniem jego wymiany.

  - ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym powyżej jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego okresu.

  - Strony ustalają następujący tryb zgłaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakości:

- Strony zobowiązują się do przeprowadzenia przeglądów odpowiednio przed upływem kolejnego roku gwarancji jakości. Każda ze Stron jest uprawniona i zobowiązana do złożenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia przeglądu,

- Z przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół, który będzie stanowił podstawę dla ZAMAWIAJĄCEGO żądania nieodpłatnego i terminowego usunięcia Wad,

- Usunięcie Wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, przy czym Strony wyznaczając termin usunięcia Wad określą ten termin, kierując się uzasadnionymi względami technicznymi. Usunięcie Wad stwierdza się w protokole usunięcia Wady,

- Niezależnie od terminów określonych w ppkt 3, w przypadku ujawnienia Wad stanowiących zagrożenie lub znaczną uciążliwość dla użytkowników przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do wezwania WYKONAWCY do usunięcia Wady w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 48 godzin, o ile ZAMAWIAJĄCY nie wyznaczy dłuższego terminu,

- Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie, ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko WYKONAWCY, a poniesiony koszt potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co WYKONAWCA wyraża zgodę. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY zobowiązany będzie do powiadomienia WYKONAWCY o zamiarze powierzenia usunięcia Wad innemu wykonawcy na 3 dni przed ich powierzeniem, na co niniejszym WYKONAWCA wyraża zgodę.

24.5.	WYKONAWCA jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji jakości do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach teleadresowych.

24.6.	Strony zrównują okres trwania rękojmi za wady z okresem trwania gwarancji jakości.

### Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

  - ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych na kwotę równą 5% Wynagrodzenia, co stanowi kwotę w wysokości: ………………..  złotych słownie ………………………. złotych.

  - ZNWU zostało wniesione w formie ……………………………... W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieniężnej wpłata dokonana została na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO w banku ............................nr rachunek  ....................................

  - ZNWU ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY o zapłatę kar umownych.

  - Kwota w wysokości … (słownie: ……….…) złotych stanowiąca 70% ZNWU, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego Umowy.

  - Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady, wynosząca 30% wartości ZNWU, tj. … (słownie: …) złotych, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

### Klauzule społeczne

  - WYKONAWCA może wystąpić do ZAMAWIAJĄCEGO z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia, zwanego dalej „Wnioskiem” w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez WYKONAWCĘ zamówienia publicznego wynikającego z Umowy tj. zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1678 ze zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  - Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia Wniosku.

  - Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia złożenia ZAMAWIAJĄCEMU wniosku wraz z oświadczeniem WYKONAWCY i kompletem dokumentów źródłowych, uzasadniających zmiany Umowy, w terminie umożliwiającym ZAMAWIAJĄCEMU ich zbadanie.

  - W razie zmiany, o której mowa w pkt 27.1. ppkt 1), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów WYKONAWCY Umowy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

  - W razie zmiany wskazanej w pkt 27.1. ppkt 2), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów WYKONAWCY Umowy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego WYKONAWCĘ z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez WYKONAWCĘ z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

  - Do Wniosku WYKONAWCA winien złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia WYKONAWCA winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy.

### Zmiana Umowy

  - Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

  - ZAMAWIAJĄCY na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach:

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,

- z powodu błędów w Dokumentacji projektowej polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których WYKONAWCA przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,

- z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,

- z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy w zakresie niezbędnym do dostosowania Dokumentacji projektowej do zasad wiedzy technicznej,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO lub inne podmioty inwestycjami lub pracami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,

  - Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

### Odstąpienie od Umowy

  - ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1)	WYKONAWCA realizuje Roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową lub warunkami Umowy,

2)	 w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku WYKONAWCY lub jego znacznej części,

3)	wystąpią przesłanki opisane w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy,

4)	wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 7 Prawa zamówień publicznych, przy czym przyjmuje się, że wielokrotnie oznacza ponad trzy razy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki:

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót,

- WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ do realizacji innych Robót niż objęte Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt 3) WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ,

- WYKONAWCA przedstawi oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia należnego im za wykonany zakres do dnia odstąpienia od Umowy,

- WYKONAWCA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu Robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

  - We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie od strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, ZAMAWIAJĄCY zachowuje wszelkie prawa wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez ZAMAWIAJĄCEGO zakresu Robót wykonanych przez WYKONAWCĘ do czasu tego odstąpienia.

  - W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec ZAMAWIAJĄCEGO. W szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się do pełnego pokrycia roszczeń odszkodowawczych, jeżeli skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy będzie śmierć lub uszkodzenie ciała.

### Kary umowne

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku:

- gdy WYKONAWCA nie rozpocznie realizacji robót w terminie z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w wysokości 0,05 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,

- nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego wykonania Robót albo w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości  0,15% Wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad lub usterek,

- naruszenia przez WYKONAWCĘ Obowiązku Zatrudnienia – za każdy przypadek w wysokości   5 000,00 złotych,

- dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż WYKONAWCA lub zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości  10 000,00 złotych za każdy taki przypadek,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony WYKONAWCY, za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- nieterminowej zapłaty przez WYKONAWCĘ wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w szczególności z powodu naruszenia przez WYKONAWCĘ warunków Umowy, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 20,0% Wynagrodzenia,

- naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia WYKONAWCY a także do okazania ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 15 000,00 złotych, za każde naruszenie,

  - za Wady stwierdzone w czasie odbioru nie nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, w wysokości 10% wartości kosztorysowej elementów objętych wadami, Kary umowne określone w Umowie podlegają sumowaniu. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę równą 50,0% Wynagrodzenia.

  - ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne naliczone zgodnie z Umową na zasadach ogólnych.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

  - W razie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

### Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych

30.1.	Obowiązek informacyjny

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. Dane będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.  Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Wykonawca nie jest osobą fizyczną lub osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą punkt nie ma zastosowania.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił, i będzie wypełniał, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy.

30.2.	Powierzenie przetwarzania danych

- W ramach niniejszej umowy strony jako Administratorzy, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, powierzają sobie wzajemnie (dalej Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.

- Zmawiający i Wykonawca powierzają czynności przetwarzania gromadzenie i przechowywanie powierzonych danych osobowych w odniesieniu do administrowanych przez siebie danych przekazanych w związku z realizacją umowy.

- Zakres powierzonych danych/czynności obejmuje imiona i nazwiska, numery telefonów służbowych i adresy poczty elektronicznej pracowników stron i osób z nimi współpracujących wykonujących  czynności związane z realizacją umowy.

- Każda ze stron zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie określonych odpowiednio w ust. 2 i 3.

- Każda ze stron poinformuje drugą stronę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

- Każda ze stron zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.

- Każda ze stron oświadcza, że podjęła środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.

- Każda ze stron zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez drugą stronę wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

- Każda ze stron zobowiązuje się wspierać druga stronę poprzez uzgodnione środki techniczne i organizacyjne w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.

- Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO, każda ze stron będzie uczestniczyła w realizacji obowiązków drugiej strony, określonych w art. 32–36 RODO, w zakresie każdorazowo określonym przez  drugą stronę.

- Każda ze stron zastrzega sobie wyrażenie zgody w każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania, a druga strona zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

- Każda ze stron zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do przetwarzania dane osobowe ( za wyjątkiem danych osobowych zawartych w umowie, które będą przechowywane do dnia przechowywania umowy) w terminie 14 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu/usunięcia danych przekazać drugiej stronie, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.

### Postanowienia końcowe

  - WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać żadnej cesji praw związanych z realizacją Umowy.

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Załączniki powołane w Umowie stanowią integralną część Umowy.

  - Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

1)	Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2)	Załącznik nr 2 – Oferta przetargowa WYKONAWCY z dnia ……….2018 r.

3)	Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu Odbioru Końcowego Robót

4)	Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY