SPECYFIKACJA

- ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/34/MGW/2016

znak sprawy

- Zamawiający:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

- ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

| - Dział realizujący - zamówienie: | RRP |
| --- | --- |

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 p.z.p.

Nazwa zamówienia: 	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

ZP/34/MGW/2016

Rodzaj:	USŁUGA

ZATWIERDZAM: Bartłomiej Szewczyk DYREKTOR ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Data: 31.10.2016r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.  Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

3.  Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji 
i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

3.2. Przedmiot zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia, w tym uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującego swoim zakresem Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19. Pełnienie nadzorów autorskich (do 10 nadzorów) w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

- Obszar objęty opracowaniem

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu na działkach nr 2316/16, 3844/14, 3846/9.

- Informacje ogólne dotyczące terenu objętego opracowaniem

Obszar objęty opracowaniem od strony północnej i zachodniej graniczy z terenem Szpitala Klinicznego od strony wschodniej z ul. 3 Maja, od strony północnej z ul. Bohaterów Warszawskich. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. 3 Maja. Wjazd na działki odbywa się z ul. Bohaterów Warszawskich. Obiekt objęty opracowaniem w 1993r. wpisano do rejestru zabytków pod nr A/1538/93.

Budynek jest zbliżony kształtem do litery C z wewnętrznym dziedzińcem w całości podpiwniczony posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Aktualnie budynek pełni funkcję muzealne:

- Piwnica – pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia techniczne w skrzydle północnym znajdują się pomieszczenia biurowe

- Parter – ekspozycja muzealna

- I piętro – funkcja ekspozycyjna, pomieszczenia biurowe oraz sala witrażowa

- II piętro – funkcja ekspozycji oraz pomieszczenia biurowe

- Poddasze – nieużytkowe poddasze oraz nadszybie dźwigu

Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapę do celów projektowych w terminie nie późniejszym niż 10 stycznia 2017 roku. Opracowanie mapy do celów projektowych nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia

- Dane techniczne istniejącego obiektu

Budynek posiada konstrukcje tradycyjną murowaną z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych w poziomie piwnic wynosi zasadniczo 51 i 64 cm, ścian wewnętrznych 51 cm. Ściany nośne w poziomie parteru: zewnętrzne 51 cm, wewnętrzne 51, 38 i 25 cm. Dodatkowe ściany wykonane w ramach adaptacji w poziomie drugiego piętra posiadają grubość 25 cm. Dach dwuspadowy z czterospadkową połacią dachową nad wieżą. Pokrycie wykonane z papy na pełnym deskowaniu na połaci dwuspadowej, pokrycie z blachy płaskiej na deskowaniu nad wieżą. Stropy nad parterem posiadają konstrukcje drewnianą belkową nada piwnicami odcinkowe sklepienia murowane oparte na ścianach i belkach stalowych. Stropy nad piętrem żelbetowe, płyty na belkach stalowych wykonane w ramach adaptacji. Budynek w układzie konstrukcyjnym zasadniczo we wszystkich swych częściach posiada podłużny układ ścina nośnych. W części frontowej dwa trakty stropów. Na fundamentach mieszany układ ścian i elementów nośnych w częściach bocznych. Strop nad piwnicami podparto dodatkowo ścianami poprzecznymi piwnic oraz podciągami i żebrami stalowymi.

  - Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie i innych załącznikach.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, 
w tym dokumenty równoważne.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w SIWZ wraz z załącznikami.

  - Zamawiający odstępuje od wymogu zapisu art. 29 ust. 3a Ustawy pzp ze względu na charakter postępowania. Stosownie do art. 29 ust. 5 Zamawiający informuje, że kwestie związane z dostosowaniem przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

71.22.00.00–6 – usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000- 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4. Termin wykonania zamówienia

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z wyłączeniem nadzorów autorskich, w terminie:

    - Nie później niż do 23.05.2017 r.

w tym:

  - w zakresie wykonania projektów budowlanych wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu do dnia 14.03.2017 r.

  - w zakresie wykonania projektów wykonawczych, projektu aranżacji wnętrz wraz z szczegółowym kosztorysem inwestorskim, STWiOR, przedmiarami - do 70 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

    - Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych) lecz nie dłużej niż 4 lata od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 
(pkt 5.5.SIWZ);

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i SIWZ.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

  - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

    - Określenie warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. lit. a) SIWZ.

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b) SIWZ.

- Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

    - Zdolność techniczna:

- Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

    - Zdolność zawodowa:

- dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług:

- Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów

oraz

posiada doświadczenie w projektowaniu w specjalności architektonicznej polegające na opracowaniu nie mniej niż jednej (1) dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji projektowej architektonicznej) dotyczącej remontu/przebudowy /modernizacji obiektu objętego ochroną konserwatorską, o łącznej wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł.

- Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności inżynieryjnej drogowej min. w ograniczonym zakresie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów; Zamawiający dopuszcza osobę z uprawnieniami ograniczonymi.

- Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów. W związku z brakiem sieci i instalacji gazowych w niniejszym opracowaniu Zamawiający nie wymaga uprawnień w tym zakresie.

- Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych min. w ograniczonym zakresie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów.

Uwaga!

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są: uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.).

  - Poleganie na zasobach innych podmiotów

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4.1. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.4.1.SIWZ.

    - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) 	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;

6)	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) 	oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8)	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) 	oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5.4.9.  Podmiot zagraniczny

1.  	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4.8:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) pkt 2– 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

  - Przesłanki wykluczenia wykonawcy.

    - Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca       1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odbędzie się według zasady spełnia / nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.b) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- Nie dotyczy.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.c) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) – składane do oferty,

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ) - składane na wezwanie Zamawiającego.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

    - Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) – składane do oferty,

    - Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ww. ustawy składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, 
o których mowa w pkt. 5.4.8. SIWZ,

    - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

  - Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 
z 2016 r. poz. 352).

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.9 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN, (słownie: osiem tysięcy).

  - Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

  - Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

  - Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240 ze zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą 
     ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie      powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  została wybrana:

  - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   określonych w ofercie,

  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się zgodnie 
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Agata Kuśmierska-Bochenek – sprawy techniczne

- Arkadiusz Maraszek, Magdalena Szczypkowska – sprawy proceduralne

- e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl,

- numer faxu: 32-277-11-25

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

- .

- Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz oferty – (wzór załącznik nr 1 do SIWZ)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania – (wzór załącznik nr 2 do SIWZ)

- dowód wniesienia wadium - fakultatywnie;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.

  - Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

      - Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

  - Oferta musi być złożona w języku polskim.

  - Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  wariantowej.

  - Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, tj:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć w ofercie.

12.8.  Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

-   nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

-   nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie            ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

12.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

-   nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

-   nazwę zamówienia,

-   nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

-  „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

-  „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Sekretariacie Muzeum. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

12.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

12.11.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1.  Oferta musi być złożona w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

najpóźniej do dnia 08.11.2016r. do godz. 10.00.

13.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2016r. w o godz. 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z  tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

13.5.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.6. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

14.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę należy podać jako sumę ceny za niżej wymienione usługi:

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

- uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia

- pełnienie nadzoru autorskiego

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM: | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena - obejmująca zarówno wykonanie dokumentacji technicznej, jak i świadczenie usług nadzoru autorskiego | 60% |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 10 % |
| 3. | Doświadczenie Personelu Kluczowego: Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (…) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz posiada doświadczenie w projektowaniu w specjalności architektonicznej polegające na opracowaniu nie mniej niż jednej (1) dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji projektowej architektonicznej) dotyczącej remontu/przebudowy /modernizacji obiektu objętego ochroną konserwatorską, o łącznej wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł. | 30 % |
|  | Razem | 100 % |

- Wartość punktowa kryterium nr 1 – Cena brutto (max. 60 pkt) jest wyliczana wg wzoru:

CN

C = ----------- x 100 x 60%

COB

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych ofercie

CN – najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

- Wartość punktowa kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości – max. 10 pkt.:

Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [miesiące] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 12 | 0 |
| 24 | 5 |
| 36 i więcej | 10 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 12 miesięcy. |  |

3.  Kryterium nr 3 – DOŚWIADCZENIE PERSONELU KLUCZOWEGO (Projektant) – max – 30 pkt.:

- Punkty przyznane za kryterium 3 będą liczone w następujący sposób:

P – ilość punktów za doświadczenie personelu kluczowego

Wykonawca, który w ofercie wskaże osobę-projektanta, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (…) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz

posiada doświadczenie w projektowaniu w specjalności architektonicznej polegające na opracowaniu nie mniej niż jednej (1) dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji projektowej architektonicznej) dotyczącej remontu/przebudowy /modernizacji obiektu objętego ochroną konserwatorską, o łącznej wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł - otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego”:

| Doświadczenie personelu kluczowego - zgodnie z ofertą Projektanta - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (…) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz posiada doświadczenie w projektowaniu hw specjalności architektonicznej polegające na opracowaniu nie mniej niż jednej (1) dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji projektowej architektonicznej) dotyczącej remontu/przebudowy /modernizacji obiektu objętego ochroną konserwatorską, o łącznej wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł - otrzyma następującą liczbę punktów w kryterium | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „doświadczenie personelu kluczowego” (z uwzględnieniem wagi %) |
| --- | --- |
| jedna (1) dokumentacja | 0 |
| dwie (2) dokumentacje | 10 |
| trzy (3) dokumentacje | 20 |
| cztery (4) i więcej dokumentacji | 30 |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna ilość punktów – 100.

15.2. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

15.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.4. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 P.z.p.

16. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

16.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 P.z.p, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

16.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

16.3.	Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

17. 	Wykluczenie Wykonawcy.

17.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 P.z.p. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

17.2. 	Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

17.3. 	Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

18. Odrzucenie oferty.

18.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 P.z.p.

18.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

19. Unieważnienie postępowania.

19.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 P.z.p.

19.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

20.2.	Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie wraz z opisem powierzonego zakresu i wysokością wynagrodzenia podwykonawcy za powierzony zakres.

20.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do wglądu umowy 
o pracę dla osób, które w swojej ofercie zadeklarował się zatrudnić w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

21.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

21.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

21.4.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie, w wyznaczonym terminie do godz. 1500.

21.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

21.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

21.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się 
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 p.z.p. stosuje się.

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część 
V SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

    - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) 	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2)	 określenia warunków udziału w postępowaniu,

3)	 opisu przedmiotu zamówienia,

4) 	wyboru najkorzystniejszej oferty,

5) 	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) 	odrzucenia oferty odwołującego.

23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

23.5.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pz.p..

23.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

23.8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 P.z.p.

23.9. Odwołanie wnosi się:

1) 	w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

2) 	w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 
w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p..

23.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

2) 	5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

23.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) 	w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) 	w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.– w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.12 	Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 	nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia; albo

b) 	opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 	nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) 	zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

23.13. 	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

23.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

23.15. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

23.16. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 P.z.p..

23.17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 %  zamówienia podstawowego.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegającego na rozszerzeniu zakresu opracowania dokumentacji projektowej lub opracowaniu dokumentacji zamiennej lub pełnieniu funkcji biegłego lub pełnieniu nadzoru autorskiego nad zakresem nie objętym umową, a którego potrzeba wyniknęła na etapie przygotowania lub realizacji inwestycji i ma znaczący wpływ na koszty realizacji lub termin realizacji lub wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania.

Kod CPV: 71.22.00.00–6; 71221000-3; 71250000-5; 71251000-2; 71320000-7; 71248000- 8.

- okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia

Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres usług i uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

  - Zamawiający może żądać powyższych informacji w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagał tego Zamawiający w SIWZ.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

3. Określenie warunków zmian postanowień zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie PZP  lub przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w wzorze umowy okoliczności i po spełnieniu określonych tam warunków zmiany umowy.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19. ZP/34/MGW/2016

- Przedmiot zamówienia:

- Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia, w tym uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującego swoim zakresem Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19.

- Pełnienie nadzorów autorskich (do 10 nadzorów) w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (nie dotyczy nadzorów autorskich): nie później niż do 14 marca 2017 roku.

- Obszar objęty opracowaniem

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu na działkach nr 2316/16, 3844/14, 3846/9.

- Informacje ogólne dotyczące terenu objętego opracowaniem

Obszar objęty opracowaniem od strony północnej i zachodniej graniczy z terenem Szpitala Klinicznego od strony wschodniej z ul. 3 Maja, od strony północnej z ul. Bohaterów Warszawskich. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. 3 Maja. Wjazd na działki odbywa się 
z ul. Bohaterów Warszawskich. Obiekt objęty opracowaniem w 1993r. wpisano do rejestru zabytków pod nr A/1538/93.

Budynek jest zbliżony kształtem do litery C z wewnętrznym dziedzińcem w całości podpiwniczony posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Aktualnie budynek pełni funkcję muzealne:

- Piwnica – pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia techniczne w skrzydle północnym znajdują się pomieszczenia biurowe

- Parter – ekspozycja muzealna

- I piętro – funkcja ekspozycyjna, pomieszczenia biurowe oraz sala witrażowa

- II piętro – funkcja ekspozycji oraz pomieszczenia biurowe

- Poddasze – nieużytkowe poddasze oraz nadszybie dźwigu

Zamawiający dostarczy Wykonawcy mapę do celów projektowych w terminie nie późniejszym niż 10 stycznia 2017 roku. Opracowanie mapy do celów projektowych nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia

- Dane techniczne istniejącego obiektu

Budynek posiada konstrukcje tradycyjną murowaną z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych w poziomie piwnic wynosi zasadniczo 51 i 64 cm, ścian wewnętrznych 51 cm. Ściany nośne w poziomie parteru: zewnętrzne 51 cm, wewnętrzne 51, 38 i 25 cm. Dodatkowe ściany wykonane w ramach adaptacji w poziomie drugiego piętra posiadają grubość 25 cm. Dach dwuspadowy z czterospadkową połacią dachową nad wieżą. Pokrycie wykonane z papy na pełnym deskowaniu na połaci dwuspadowej, pokrycie z blachy płaskiej na deskowaniu nad wieżą. Stropy nad parterem posiadają konstrukcje drewnianą belkową nada piwnicami odcinkowe sklepienia murowane oparte na ścianach i belkach stalowych. Stropy nad piętrem żelbetowe, płyty na belkach stalowych wykonane w ramach adaptacji. Budynek w układzie konstrukcyjnym zasadniczo we wszystkich swych częściach posiada podłużny układ ścina nośnych. W części frontowej dwa trakty stropów. Na fundamentach mieszany układ ścian i elementów nośnych w częściach bocznych. Strop nad piwnicami podparto dodatkowo ścianami poprzecznymi piwnic oraz podciągami i żebrami stalowymi.

Szczegółowe założenia do projektu:

- Część architektoniczna:

- Przedstawione w projekcie rozwiązanie budynku powinno przewidywać funkcje kulturalne, 
w tym m.in.:

- Ekspozycja obiektów muzealnych w formie wystaw stałych i czasowych z możliwością organizacji spotkań informacyjnych, kulturalnych (Wykonawca musi uwzględnić zaprojektowanie stosownego zaplecza)

- Pomieszczenia biurowe, pracownicze, naukowe

- Pracownia konserwatorska z zapleczem sanitarnym

- Pracownia digitalizacji

- Magazyny i pomieszczenia socjalne

- Kasa biletowa wraz ze sklepikiem z pamiątkami

- Parking podziemny

- Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe powinny nawiązywać do istniejących historycznych elementów budynku, w tym do historycznego układu przestrzennego.

- W salach ekspozycyjnych należy przewidzieć osłony okien, możliwość montażu podtynkowych systemów wystawienniczych – szyn wystawienniczych,  system monitoringu wizyjnego oraz system klimatyzacji umożliwiający utrzymanie stałej temperatury i wilgotności.

- W bibliotece należy przewidzieć wydzielone pomieszczenie z  kontrolą dostępu, przeznaczone dla starodruków z możliwością utrzymania  stałej wilgotności i temperatury, odpowiednio oświetlonym stanowiskiem do udostępniania.

- Przy projektowaniu pomieszczeń pracowni konserwatorskiej należy uwzględnić konieczność zapewnienia dostępu do odrębnego węzła sanitarnego. Z uwagi na  fakt używania  odczynników chemicznych zachodzi konieczność zapewnienia właściwej wentylacji wraz z oddzieleniem od przestrzeni ogólnodostępnych.

- W przestrzeni lobby należy przewidzieć możliwość urządzania wystaw czasowych (zapewnienie monitoringu, doświetlenia).

- W przestrzeniach ekspozycyjnych należy zaprojektować, w uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwość montażu i demontażu ścianek działowych i stworzenie możliwie dużej przestrzeni do elastycznej aranżacji.

- W uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zmianę koncepcji (załącznik nr 2) w zakresie m.in:

- lokalizacji oraz ilości klatek schodowych

- docelowej funkcji oraz lokalizacji pomieszczeń

Z zastrzeżeniem zachowania obowiązujących norm i przepisów w tym przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej uwzględniając zabytkowy charakter budynku.

- Wykonawca w szczególności analizie podda w odniesieniu do koncepcji (załącznik nr 2) konieczność wykonania dodatkowej klatki schodowej oraz zasadność zaprojektowania świetlika.

- Wykonawca rozważy możliwość zastosowania w projekcie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych o wysokim standardzie wykraczających poza niezbędne rozwiązania wynikające z przepisów i po w uzgodnieniu z Zamawiającym – uwzględni je w projekcie.

- Dokumentacją będzie uwzględniać projekt aranżacji wnętrz wraz z wyposażeniem, systemami wystawienniczymi oraz zestawieniem kosztów. Wykonawca przedstawi opis / minimalne/maksymalne parametry zaproponowanego wyposażenia, w sposób uwzględniający zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych (patrz pkt. 16).

- Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy (do zachowania): salę sejfu salę witrażową z wystrojem, halę i główną klatkę schodową, elementy sztukaterii, elementy wystroju wnętrz, kominki. W przypadku rezygnacji z odsłonięcia i konserwacji polichromii należy przewidzieć nieniszczejące metody renowacji ścian.

- Wykonawca uzyska na powyższy zakres niezbędne pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca winien zaprojektować obiekt zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. (poz. 1240) w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzealnych przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

- Wykonawca uzyska (w odniesieniu do części dokumentacji, do której jest to wymagane) pozytywną opinie Narodowego Instytuty Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29 ust. 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczność, iż będzie ona stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiot zamówienia opisuje się:

- sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Część konstrukcyjno-budowlana:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać założenia koncepcji stanowiącej załącznik nr 2 (jako materiał poglądowy) z uwzględnieniem powyższych informacji.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania aktualnej ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny pod kątem nośności elementów konstrukcyjnych głównie stropów drewnianych i konstrukcji dachu. Należy przewidzieć konieczność wykonania izolacji przeciwwilgociowych poziomych 
i pionowych ścian piwnic. Przy adaptacji pomieszczeń piwnic może zachodzić konieczność ich pogłębienia. W celu wykonania pogłębienia piwnic należy przewidzieć wykonanie badań gruntowych 
i zaprojektowanie odpowiedniej technologii wykonania pogłębienia z równoczesnym wzmocnieniem podłoża pod istniejącymi fundamentami.

- Część elektryczna, teletechniczna:

- Instalacje elektryczne

Opracowanie dokumentacji powinno uwzględniać przebudowę istniejącego przyłącza energii elektrycznej. Jeśli obliczenia sprawdzające zapotrzebowania na energię elektryczną  przekroczą obecny poziom przyłączenia mocy, Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne umożliwiające realizację przedsięwzięcia.

Zamawiający dopuszcza rezygnację z powyższego zakresu opracowania, w przypadku gdy przeprowadzone obliczenia wykażą brak takiej konieczności.

Zgodnie z założeniami koncepcji ulegnie zmianie dotychczasowa funkcja pomieszczeń. Zakłada się demontaż istniejącej instalacji elektrycznej. Nowa instalacja elektryczna ma być wykonana w jako podtynkowa; ilość gniazd ogólnych ustali Projektant wychodząc z założenia funkcji danego pomieszczenia. Takie samo kryterium należy zastosować dla obwodów oświetlenia. Należy przestrzegać w tym zakresie polskich norm. Zamawiający wymaga zaprojektowania opraw oświetleniowych wykorzystujących technologię LED lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez Zmawiającego. W celu rozdziału energii elektrycznej na obiekcie, Zamawiający przewiduje rozdzielnię główną ora z minimum jedną rozdzielnicę piętrową na każdej kondygnacji. Rozdzielnica główna i rozdzielnice piętrowe powinny posiadać 30% rezerwę (mocy i miejsca). Instalacje elektryczne maja być zaprojektowane w taki sposób aby unikać (lub zminimalizować) ingerencji w zabytkową substancję budynku, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Projektant w ramach niniejszego zadania dokona przeglądu dostępnych rozwiązań OZE (odnawialnych źródeł energii) i zaproponuje Zamawiającemu najbardziej efektywny i możliwy technicznie sposób wykonania instalacji. Projektant w porozumieniu z Zamawiającym zaprojektuje przedmiotową instalację OZE.

Iluminacja obiektu – Projektant zaprojektuje iluminację obiektu oraz przedstawi jej wizualizację.

- Instalacje  telefoniczne i internetowe

Budynek wyposażony jest w instalację internetową i telefoniczną (VoiP). Wykonawca w swoim zakresie wykona inwentaryzacje istniejącej instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Wykonawca zaprojektuje instalacje w taki sposób aby wykorzystać już istniejącą instalację. Operatorem odpowiedzialnym za dostawę sygnału jest Miejski Zarząd Dróg 
i Infrastruktury w Zabrzu. Obecne przyłącze internetu znajduje się w pomieszczaniu które docelowo ma zostać kotłownią cieplną „cieplik”. W zakresie wykonawcy będzie uzgodnienie 
z Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury  przeniesienie tego punktu dostępowego. Instalacje maja być zaprojektowane w taki sposób aby unikać (lub zminimalizować) ingerencję w zabytkową substancje budynku; w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Infrastruktura sieciowa musi przewidzieć montaż nad każdym wyjściem/wejściem z obiektu anteny RFID, która będzie pełniła rolę bramki bezpieczeństwa w systemie lokalizacji eksponatów muzealnych. Montaż anten odbędzie się bezpośrednio nad wejście/wyjściem, a infrastruktura musi przewidzieć zabudowanie wyposażenia sieciowego, które będzie wymagać minimum 1 punktu PEL w miejscu montażu bramki. Dodatkowo cała infrastruktura sieciowa na wszystkich kondygnacjach budynku musi przewidzieć możliwość zamontowania  20 anten WIFI (ap), które do obsługi sieci wymagają minimum 1PEL. Rozkład punktów PEL w przypadku anten wifi powinien być tak dobrany, żeby swym zasięgiem anteny mogły objąć cały budynek Muzeum wraz z salami wystawowymi.

- Zabezpieczenia obiektu:

Zaprojektowane zabezpieczenia techniczne obiektu czyli budowlane, mechaniczne 
i elektroniczne winny spełniać standardowe - w tym zakresie – wymogi podmiotów świadczących usługi ubezpieczenia mienia.

W obiekcie będą gromadzone zbiory muzeum więc ich zabezpieczenie musi być zgodne 
z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.09.2016 
w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 2014 r poz. 1240); projekt musi spełniać te wymogi. odpowiednio co do swego zakresu.

Zamawiający wymaga od wykonawcy konsultowanie podczas procesu projektowania  rodzaje 
i zakres zabezpieczeń technicznych w celu dostosowania ich do potencjalnych zagrożeń oraz do wartości zabezpieczanych zbiorów.

Zabezpieczenia techniczne należy zaprojektować odpowiednio do zapisów Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.09.2016 w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 2014 r poz. 1240) dokonując konsultacji o, których mowa w pkt. 3.W projekcie należy przyjąć założenie obowiązywania dotychczasowego systemu ochrony obiektu to jest całodobowej ochrony fizycznej ze zbieganiem się na posterunek ochrony sygnałów ze wszystkich systemów elektronicznych zabezpieczeń; na tym posterunku należy zaprojektować zamontowanie mechaniczno-elektronicznego depozytora kluczowego. Może zaistnieć sytuacja, zmiany sytemu na taki, że ochrona fizyczna nie będzie całodobowa. W związku z tym należy tak zaprojektować zabezpieczenia techniczne (w szczególności elektroniczne takie jak systemy telewizji dozorowej, sygnalizacji pożaru i sygnalizacji włamania i napadu) aby można było zabezpieczyć obiekt i go opuścić a sygnały z systemów (bez poniesienia dodatkowych kosztów i modernizacji systemów) wysłać do odbiorców znajdujących się poza obiektem.

W ramach zabezpieczeń elektronicznych należy zaprojektować, odpowiednio do wymogów Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.09.2016 w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 2014 r poz. 1240):

a/ system telewizji dozorowej obejmujący w szczególności: sale do ekspozycji, ciągi komunikacyjne, czytelnię biblioteki., wejścia do obiektu, wejście do windy, kasę, otoczenie obiektu i parking podziemny.

b/ system sygnalizacji pożaru (z możliwością podłączenia go do stacji monitorowania),

c/ system sygnalizacji włamania i napadu,

d/ system kontroli dostępu System kontroli dostępu pracowników i zwiedzających powinien posiadać odpowiednie strefy dla bezproblemowego poruszania się zwiedzających po terenie wystawowym oraz strefy zamknięte (biura, magazyny itp.). Strefy te muszą być skoordynowane z planem zwiedzania obiektu.

Ww. systemy powinien posiadać 30% rezerwę (miejsca, możliwości podłączenia, pojemności systemu) w celu bezproblemowej rozbudowy w przyszłości.

Projektant winien skoordynować projekty tych systemów oraz uzyskać do nich pozytywne opinie  Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; opinie muszą być załączone do projektów.

Obiekt należy wyposażyć w system mechaniczno-elektronicznego depozytora kluczowego i system klucza centralnego.

Pomieszczenie ochrony należy zlokalizować za kasą muzeum na parterze budynku.

- Inne systemy

System biletowy – Stanowiska(o) kasowe znajdujące się w Muzeum przy ul. 3-go Maja 19, należy wyposażyć w niezbędny sprzęt komputerowy do obsługi klientów oraz sprzedaży biletów - taki jak: komputer, drukarka faktur, drukarka biletów, drukarka fiskalna, które będą  kompatybilne z pozostałym sprzętem i system sprzedażowo/rezerwacyjnym funkcjonującym w MGW w Zabrzu

Brama wjazdowa i wejścia przy bramie wjazdowej – ma umożliwiać wjazd samochodem oraz wejście pieszo pracowników za pomocą kart zbliżeniowych i być skoordynowany z systemem kontroli dostępu pracowników

System audiowizualny – dla potrzeb ekspozycyjnych oraz Sali konferencyjnej przewiduje się system audiowizualny na potrzeby prezentacji stałych (np. pokazujących życie ówczesnych ludzi) jak również na potrzeby jednorazowych wydarzeń naukowo dydaktycznych. System audiowizualny powinien się składać się z kompletu urządzeń (ekran, projektor, wzmacniacz, głośniki) i być przystosowany do podłączenia różnych źródeł  (RGB; USB; HDMI itp.).

Parking – parking wyposażyć  w instalacje detekcji tlenku, dwutlenku węgla, tlenków azotu  wraz z niezbędnymi wentylatorami pracującymi w systemie automatycznym oraz sygnalizacją.

Pracownia digitalizacji – Zamawiający przewiduje wyposażenie obiektu w pracownię digitalizacji, która umożliwi m.in. wykonywanie skanów wielkoformatowych zabytków techniki i zasobów Muzeum w różnorodnych technologiach oraz ich udostępnianie on-line. Zadaniem Projektanta będzie przygotowanie instalacji teletechnicznej i zasilającej niezbędnej dla potrzeb tych urządzeń. Przykładowy spis urządzeń, w które planuje się wyposażyć pracownię (w ramach odrębnego działania) został przedstawiony w załączniku nr 3 do dokumentacji.

- Część instalacyjna:

- Instalacja wod-kan

W projekcie należy uwzględnić wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku. Należy przewidzieć toalety: damską i męską w piwnicy, na parterze oraz na drugim piętrze, dodatkowo na parterze należy przewidzieć jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych zgodnie z koncepcją dołączoną do specyfikacji. Do każdego pomieszczenia wyposażonego w armaturę czerpalną należy doprowadzić zimną i ciepłą wodę użytkową oraz zaprojektować instalację cyrkulacyjną. W węzłach sanitarnych należy przewidzieć odwodnienie posadzek stosując do tego celu kratki odwadniające oraz wykonując posadzki ze spadkiem w ich kierunku.

W węzłach sanitarnych należy przewidzieć odpowiednią ilość misek ustępowych, pisuarów, umywalek, natrysków zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi. Armatura czerpalna powinna być wyposażona w mieszacz wody oraz funkcję czasową wypływu.

Rurociągi instalacji wod-kan należy prowadzić w sposób minimalizujący ingerencję w zabytkowe elementy architektoniczne oraz elementy wystroju wnętrz.

- Instalacja C.O.

Dla budynku muzeum należy zaprojektować nową instalację centralnego ogrzewania. Źródłem ciepła dla Instalacji c.o. będzie nowoprojektowany węzeł wymiennikowy który wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Instalację centralnego ogrzewania należy dostosować do funkcji pomieszczeń w taki sposób aby nie wpływała negatywnie na wystrój pomieszczeń oraz ich użytkowanie. Trasy rurociągu należy prowadzić w sposób minimalizujący ingerencję w zabytkowe elementy architektoniczne oraz elementy wystroju wnętrz.

- Węzeł ciepłowniczy

W projekcie należy przewidzieć przebudowę węzła cieplnego przyłączeniowego oraz kompaktowej stacji wymienników dla potrzeb instalacji c.o. i instalacji klimatyzacji budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. ul. 3-go Maja 19 w Zabrzu.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- technologię węzła przyłączeniowego

- technologię stacji wymienników

- AKPiA

- część elektryczną

Czynnik grzewczy wytwarzany jest obecnie w istniejącym wymiennikowym węźle ciepła.
Niniejsze opracowanie powinno przewidywać demontaż istniejącego węzła ciepła oraz wyposażenia stacji wymienników.

Pomieszczenie węzła ciepłowniczego powinno być wyposażone w odpowiednią wentylację oraz zlew gospodarczy. Ponadto w pomieszczeniu należy przewidzieć studnię schładzającą oraz kratkę odwadniającą a posadzkę wykonać z spadkami w jej kierunku.

- Instalacja Wentylacji i klimatyzacji

Ze względu na wymogi ochrony konserwatorskiej obiektu oraz funkcję i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń należy zaprojektować instalacje wentylacji i klimatyzacji. Projektowane układy wentylacji i klimatyzacji należy dobrać tak, aby zapewnić w pomieszczeniach właściwą krotność wymian powietrza na godzinę oraz właściwe dla ich przeznaczenia warunki klimatyczne, w zależności od prezentowanych i przechowywanych zbiorów.

Podstawowym systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym w budynku powinien być układ oparty na kompaktowych centralach nawiewno-wywiewnych wyposażonych w wymienniki krzyżowe obsługujące poszczególne kondygnacje lub części budynku.

Kanały wentylacyjne należy prowadzić w sposób minimalizujący ingerencję w zabytkowe elementy architektoniczne oraz elementy wystroju wnętrz.

W wentylację mechaniczną powinien być również wyposażony garaż podziemny. Układ ten powinien spełniać niezbędne wymogi dla tego typu obiektów. Wentylację należy zaprojektować w układzie nawiewno-wywiewnym z możliwością automatycznego sterowania prędkością wentylatora centrali w zależności od poziomu stężenia tlenku węgla, zapewniając jednak przy tym minimalną krotność wymian powietrza przyjmowaną dla garaży podziemnych.

- Instalacja gaszenia pożaru

W budynku należy przewidzieć i zaprojektować instalację gaszenia pożaru opartą na technologii gaszenia wodą oraz gazem. Instalacja powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.09.2014r. ws. zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą,

- Przyłącza mediów

Opracowanie dokumentacji winno uwzględniać przebudowę istniejących przyłączy:

- sieci cieplnej

- wodociągowego

- kanalizacji sanitarnej

jeśli obliczenia sprawdzające zapotrzebowania na wodę i ciepło zdalaczynne oraz ilość odprowadzanych ścieków wykażą taką potrzebę. Należy uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia.

Zamawiający dopuszcza rezygnację z powyższego zakresu opracowania, w przypadku gdy przeprowadzone obliczenia wykażą brak takiej konieczności.

Wykonawca ma obowiązek bieżącego uzgadniania z Zamawiającym wszystkich założeń i rozwiązań technicznych przyjmowanych w dokumentacji projektowej.

- Przekazanie dokumentacji:

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inwestorowi kompletnej dokumentacji w zakresie:

projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt aranżacji wnętrz, STWiOR, kosztorysy Inwestorskie, przedmiary, pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami administracyjnymi.

Dokumentacje należy przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej: edytowalnej w formacie *.doc, *.dwg oraz nieedytowalnej 
w formacie *.pdf.

- Załączniki:

| Nr zał. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Zał. nr 1 | Załącznik mapowy z zakresem opracowania |
| Zał. nr 2 | Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19 – wyłącznie jako materiał poglądowy |
| Zał. nr 3 | Przykładowe zestawienie urządzeń pracowni digitalizacji |
| Zał. nr 4 | Inwentaryzacja |

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa nr ………/ 2016

ZP/34/MGW/2016

Zawarta w dniu …………….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 
41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420,

reprezentowane przez:

Dyrektora - Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez

- .............................................................................

- ………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zgodnie z dostarczoną ofertą Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19

- Szczegółowy przedmiot umowy oraz zakres i warunki wykonania robót określa:

  - SIWZ

  - niniejsza umowa.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, to Wykonawca wykona te czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, decyzje, własnym kosztem i staraniem.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inwestorowi kompletnej dokumentacji w zakresie:

- Projektu Budowlanego

- Projektu Wykonawczego

- Projekt aranżacji wnętrz

- STWiOR

- Kosztorysów inwestorskich

- Przedmiarów

4.	Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest pozyskać wszelkie informacje i dane niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskać uzgodnienia, zapewnienia, zgody oraz  decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę itp.

- Wykonawca poniesie koszty niezbędne dla pozyskania materiałów i dokumentów koniecznych do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych uzależniających realizację inwestycji.

§ 2
Podstawa realizacji

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - SIWZ i ofertą Wykonawcy

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i warunków technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców wykona odpowiednio następujący zakres:

a) ................................................................................ ,

b) …………………………………………………………………………………… .

- Wykonawca za wykonany przedmiot Umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 4

Warunki realizacji

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem przedmiotu umowy, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 5

Nadzór autorski

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: jesień 2017.

- Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski do podpisania protokołu odbioru końcowego robót – wykonywanych przez podmioty zewnętrzne lub w przypadku konieczności uzyskania stosownych pozwoleń/decyzji/dopuszczeń warunkujących możliwość użytkowania infrastruktury realizowanej w oparciu o dokumentację o której mowa powyżej.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest  m.in. do:

- Stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową,

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowe i zawarte w nich rozwiązania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji, dokonywanie niezbędnych zmian w projektach, w terminie do 5 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego lub w terminie indywidualnie ustalonym z Zamawiającym;

- uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych;

- podejmowania decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna);

- zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę;

- udział – na wezwanie Zamawiającego - w odbiorach/naradach/spotkaniach koordynacyjnych;

- utrwalanie czynności nadzoru autorskiego w dokumentacji budowy, w szczególności wykonywanie rysunków, szkiców, dokonywanie zapisów na rysunkach (szkicach) istniejących;

- ewentualne uzyskanie decyzji, opinii, uzgodnień stron trzecich koniecznych do realizacji projektu prac objętych dokumentacją projektową.

- Osoba sprawująca nadzór autorski ma obowiązek stawić się na placu budowy na każde wezwanie - dokonane pisemnie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną - Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 48h od wezwania.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót, za zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony,

- wpisy do Dziennika Budowy.

- Za nadzór autorski nie uważa się wizyt Projektanta, mających na celu jedynie dokonanie poprawek błędów lub uzupełnienie braków w dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zaświadcza, że dysponuje odpowiednią i udokumentowaną wiedzą techniczną oraz doświadczeniem niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia problemów, których Wykonawca zamówienia, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania dokumentacji w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Spotkania robocze w tym zakresie powinny odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego wszystkich rozwiązań projektowych, propozycji materiałowych i elementów wyposażenia szczególnie w aspekcie kosztów.

- Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w zakresie zadań objętych umową.

- Wykonawca w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt wstępny, który zostanie zweryfikowany w ciągu 10 dni od daty przekazania Zamawiającemu.

§ 7

Współdziałanie

  - W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

  - Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełni:

…………………………………………….

  - Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełni:

…………………………………………

§ 8

Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z wyłączeniem nadzorów autorskich, w terminie:

  - W zakresie wykonania projektów budowlanych wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu do dnia 14.03.2017 r.

  - W zakresie wykonania projektów wykonawczych, projektu aranżacji wnętrz wraz z szczegółowym kosztorysem inwestorskim, STWiOR, przedmiarami - do 70 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych) lecz nie dłużej niż 4 lata od daty podpisania umowy.

- Za termin rozpoczęcia wykonania umowy uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy, z wyłączeniem nadzorów autorskich, nastąpi z dnem dokonania odbioru dokumentacji bez wad i usterek.

§ 9

Wynagrodzenie

- Wysokość łącznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi maksymalnie:

cena brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………

cena netto ……………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………

VAT ……………………………………..PLN, tj. ….…%

W tym:

  - w zakresie obejmującym kompletną dokumentację projektową, z wyłączeniem nadzorów autorskich, wynosi:

cena brutto ……………………………PLN

słownie: …………………………………

cena netto ……………………………..PLN

VAT ……………………………………..PLN, tj. ….…%

  - w zakresie obejmującym nadzory autorskie wynosi maksymalnie:

cena brutto ………………………………PLN

słownie: ………………………………………

cena netto ………………………………PLN

VAT ……………………………………..PLN, tj. ….…%

przy czym należność za usługę przysługuje Wykonawcy jedynie za faktycznie dokonane nadzory. Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe z tytułu nadzoru autorskiego w wysokości ……………. zł netto (słownie ……………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Płatność w wysokości 60 % wartości umowy w zakresie dokumentacji projektowej nastąpi po wykonaniu projektu budowlanego, wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozostałe 40% wartości umowy w zakresie dokumentacji projektowej zostanie rozliczone po odbiorze projektu wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz, wraz ze szczegółowym kosztorysem inwestorskim, STWiOR oraz przedmiarami.

- Podstawą wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1 (a. niniejszego paragrafu (dokumentacja projektowa) będzie podpisany przez Zamawiającego odpowiednio protokół odbioru częściowego/ końcowego dokumentacji projektowej bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru zawiera informacje o wadach lub brakach stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru częściowego / końcowego potwierdzający usunięcie wad lub braków stwierdzonych podczas odbioru podpisany jak wyżej.

- Podstawą wystawienia faktur tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie 1 (b. niniejszego paragrafu (nadzory autorskie) będzie zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie nadzorów, przygotowane w formie pisemnej przez Wykonawcę. Rozliczenie za ten zakres przedmiotu umowy następować będzie na podstawie iloczynu zatwierdzonych pobytów/realizacji usługi i kwoty wynagrodzenia jednostkowego z tytułu nadzoru autorskiego o którym mowa powyżej, lecz nie częściej niż raz w miesiącu.

- Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt a niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy  obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, i nie będzie podlegać waloryzacji.

§ 10

Termin płatności

- Faktury VAT należy wystawić każdorazowo na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-81-67.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem stanowiącym podstawę jej wystawienia, o którym mowa w ust.3 i 4 § 9 niniejszej umowy.

§ 11

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12

Odbiór przedmiotu umowy

- W ramach terminów wskazanych w § 8 ust.1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje 10 dni roboczych na sprawdzenie kompletności przekazanej dokumentacji.

- W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczenia ku temu odpowiedniego terminu.

- Przedmiotem odbioru częściowego jest projekt budowlany, wstępny kosztorys inwestorski oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest projekt wykonawczy wraz ze szczegółowym kosztorysem inwestorskim, projekt aranżacji wnętrz, STWiOR oraz przedmiarami a także wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne umożliwiające realizację zadania.

- W przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do właściwego organu o wydanie takiej decyzji, a Zamawiający będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.

- Dokumentacje należy każdorazowo przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej: edytowalnej w formacie *.doc, *.dwg oraz nieedytowalnej w formacie *.pdf.

- W razie stwierdzenia wad przy odbiorze, Zamawiający uprawniony będzie do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli te wady nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowie;

- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia.

§ 13

Odpowiedzialność Projektanta

1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi i poprawność rozwiązań technicznych zawartych w projekcie.

2.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy polegające na wykonaniu go w sposób niekompletny lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli dzieło ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, jeśli nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał Zamawiającego, lub zostało wydane Zamawiającemu w stanie niezupełnym.

3.	Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają  wraz z upływem rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej na te roboty.

4.	W razie ujawnienia się w okresie rękojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia wad Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

5.	Projektanci Wykonawcy, w okresie realizacji przedmiotu umowy, muszą posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 (sto dwadzieścia tysięcy złotych). Projektanci Wykonawcy utrzymają ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi zamawiającemu kopię polisy Projektantów o przedłużonym terminie ważności. W zakresie odpowiedzialności zawodowej i szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Projektantów przedmiotu umowy, odpowiedzialność ponoszą Projektanci zgodnie z kompetencjami posiadanych uprawnień projektowych. Powyższe przenosi się konsekwentnie na odpowiedzialność ubezpieczeniową.

6.	W przypadku niedostarczenia polis w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia kopii przedmiotowych dokumentów w terminie 7 dni.

§ 14

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego w § 8 ust. 1, lub opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od których są wymagalne.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami  Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek, jeżeli wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ………… w formie ……

4.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru prac.

5.	Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 16

Rozwiązanie umowy

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał swoich obowiązków lub będzie je wykonywał wadliwie.

2.	Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania  w trybie ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

4.	 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania jej wykonywania przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a) odebrać wykonany przedmiot umowy,

b) zapłacić za wykonany przedmiot umowy.

§ 17

Prawa autorskie

    - Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji na Zamawiającego przechodzą bez odrębnego wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów wykonanych w realizacji przedmiotu Umowy na, wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

- zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

- wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych dozrealizowania projektu,

- wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych,

- rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

- wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utrwalony zostanie przedmiot umowy,

- publiczne odtwarzanie i wystawianie,

- wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych, budowlanych, inwestycyjnych i marketingowych.

- opracowanie utworu,

- ustalanie głośności, jasności, tempa wyświetlania, miejsca wyświetlania, długości wyświetlania, wyboru fragmentów do wyświetlania, kolejności wyświetlania oraz wszystkich innych parametrów technicznych związanych z wyświetlaniem,

- używania utworu w celu promocji, poprzez wykorzystanie całości lub fragmentu w prasie, telewizji lub Internecie oraz na materiałach reklamowych,

    - Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji przedmiotu Umowy jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. Nr 24 poz. 83] w tym do wprowadzania bez zgody Wykonawcy zmian i uzupełnień przedmiotu umowy w zakresie potrzebnym do realizacji własnych zadań statutowych lub do zlecania tej czynności podmiotom trzecim.

    - Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z przedmiotu umowy oraz nabywa całą własność do utworu na w/w polach eksploatacji.

    - Wykonawca udziela zamawiającemu nieodwołanego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy i zrzeka się wykonywania ich osobiście.

    - Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie naruszał praw wyłącznych osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

    - Wykonawca zezwala Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wykonywanie praw zależnych do utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu, w celu wykorzystania do wykonania gadżetów, materiałów reklamowych i promocyjnych, jak również wszystkich ewentualnych materiałów przygotowywanych na potrzeby Muzeum, z uwzględnieniem prawa do wprowadzania niezbędnych dla danego przeznaczenia zmian. Wykonawca wyraża także zgodę na rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych bez ograniczeń oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie udzielało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

    - Muzeum nabywa prawo dalszej odsprzedaży lub przekazania przedmiotu Umowy bez zgody Wykonawcy.

    - Zapisy ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do utworów powstałych w ramach pełnienia nadzorów autorskich.

§ 18

Postanowienia końcowe

1.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:

1.1.	w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

c) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

d) z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

e)   wystąpienia prac zamiennych;

f) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

h)  kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie.

1.2.	w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się  spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b)	wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d)	zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

e)	wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

h) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy.,

- W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6,  ust. 1A,   ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                       WYKONAWCA:

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik 1 | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik 2 | – | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik 3 | - | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| Załącznik 4 | – | Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego |
| Załącznik 5 | – | Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych / lista podmiotów powiązanych kapitałowo |

Załącznik nr 1do SIWZ

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

- OFERTA

Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja 
i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy 
ul. 3 Maja 19.

ZP/34/MGW/2016

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

- Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Wielkość przedsiębiorstwa | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie obejmującym kompletną dokumentację projektową, z wyłączeniem nadzorów autorskich za łączną cenę w wysokości: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% - Kwota, o której mowa w pkt. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, z wyłączeniem nadzorów autorskich, i nie będzie podlegać waloryzacji. - Wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego, wynosi: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% - kwota ta odpowiada jednostkowemu kosztowi obliczeniowemu jednego nadzoru autorskiego, projektanta jednej branży. - Łączna kwota za usługi nadzoru autorskiego (przy założeniu 10 nadzorów), wynosi: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% - Łączna kwota za wykonanie przedmiotu umowy (pkt. 1 + pkt. 4), wynosi: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% - Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p.; Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; Wartość towaru bez kwoty podatku. 1.. (…). - Kwota, o której mowa w ust. 5 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. - Deklaruję okres gwarancji jakości …………………. (nie krócej niż 12 miesięcy). - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. - Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. - Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . - Wadium w kwocie ………….. zł zostało wniesione zostało w dniu …….………………… w formie: ………………………… - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. - Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. - Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. - Oświadczam, że: - wykonam zadanie siłami własnymi - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p.; Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy. - W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy. - Doświadczenie projektanta Oświadczam, iż do wykonania zadania kieruję jako projektanta ……………………………………………….. posiadającego uprawnienia …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… L.p.; Nazwa zadania; Nazwa zlecającego zadanie; Funkcja projektanta; Wartość dokumentacji / obiekt objęty ochroną konserwatorską. 1.. …. Projektant (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów oraz posiada doświadczenie w projektowaniu w specjalności architektonicznej polegające na opracowaniu nie mniej niż jednej (1) dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji projektowej architektonicznej) dotyczącej remontu/przebudowy /modernizacji obiektu objętego ochroną konserwatorską, o łącznej wartości dokumentacji projektowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł.. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

ZP/34/MGW/2016

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji 
i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki  naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu

pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji 
i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

ZP/34/MGW/2016 tj.:

…………………………………………………………………….………………………………………..……… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................

.............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                     (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji 
i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19.

ZP/34/MGW/2016

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia – nr i zakres) | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr  5 do SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych / lista podmiotów powiązanych kapitałowo |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: - Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.), z żadnym z wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu. Albo* - Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) z następującymi wykonawcami składający oferty w niniejszym postępowaniu: ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. ………………………………………………………..………………………………………………… ..…..………………………………………………………………………………………………………. …..………………dnia, …………… ……………………………..………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: - grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; - przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, - osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, - osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, - związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, - przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, - członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, - prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), - umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. |  |

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 
z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

 Niepotrzebne skreślić.