Umowa nr ………/2017

zawarta w dn. ……….. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167;  REGON: 243220420

reprezentowane przez:

Bartłomiej Szewczyk –  Dyrektor

zwane dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów przytoczonej wyżej ustawy.

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

Ogrzewanie wlotowego powietrza do sztolni od strony Karola Miarki wraz z ogrzewaniem pomieszczeń budynku obsługi ruchu turystycznego z wykonaniem źródła ciepła z wody poprzez pompy ciepła (chłodu, do schłodzenia budynku obsługi ruchu turystycznego)

– Część I – Zabudowa rurociągów tłocznego i ssącego w kanale wodnym.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem umowy.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.

§ 2
Podstawa realizacji

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - Zapytaniem ofertowym

  - Ofertą wykonawcy

  - warunkami wynikającymi ze wszystkich obowiązujących przepisów technicznych w tym w szczególności Prawa Geologicznego i Górniczego,

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

Podwykonawcy

Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawca na realizację przedmiotu umowy w jakiejkolwiek części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn. za które odpowiada Wykonawca.  Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 4

Warunki realizacji

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 1 poniesie wszystkie koszty związane 
z opracowaniem przedmiotu umowy, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, utylizacją
 i obsługą odpadów, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające 
z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni  licząc od daty zawarcia umowy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych;

- zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia;

- przestrzegania przepisów ustawy o odpadach;

- przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu;

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy;

- dbania o mienie znajdujące się na terenie budowy;

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren budowy po zakończeniu wszystkich prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności wynikających z ustawy o odpadach 
i z innych przepisów zarówno w swoim imieniu jak i imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym 
z realizacji niniejszej umowy.

8. 	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne żądanie jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp do terenu budowy. Ponadto Wykonawca na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego wyrażone ustnie lub pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w formie wyjaśnień ustnych, 
a na życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych.

9. Urządzenia, sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane z załadunkiem 
i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia.

10.	Wykonawca prowadzić będzie dokumentację wymaganą przepisami ustawy PGiG oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie bezpieczeństwa, higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy będą dokonywały wpisów dotyczących wszystkich istotnych faktów i okoliczności związanych z realizacją zamówienia w książce raportowej prowadzonej przez Wykonawcę i stanowiącą jego własność. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo dokonywać odpowiednich wpisów w książce raportowej.

11.	Wykonawca zapewni za i wyładunek materiałów z urządzeń transportowych jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów długich i niebezpiecznych.

12.	Prowadzenie transportu sprzętu maszyn narzędzi i materiałów nastąpi w terminach uzgodnionych  z Zamawiającym.

13.	Prace montażowe w sztolni należy wykonywać w dni robocze, istnieje możliwość prowadzenia prac

w dni wolne, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

14.	Prace należy wykonywać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę, a zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian uwzględniających jego uwarunkowania techniczno-organizacyjne dla prowadzonych robót. Wprowadzane zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu.

15	W trakcie realizacji zadań Wykonawca powinien opierać się na dokumentacjach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania, wykonanych projektach, a w przypadku stwierdzenia konieczności uszczegółowienia lub uzupełnienia części dokumentacji dopracować je we własnym zakresie (w uzgodnieniu z Zamawiającym i autorem dokumentacji) bez dodatkowego wynagrodzenia.

16.	Na terenie GKSD trwają lub będą trwały roboty budowlane i górnicze w zakresie:

•	docelowego zabezpieczenia wyrobisk w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej polegające na ich remoncie lub przebudowie,

•	kompleksowej obsługi podwieszonej kolejki spalinowej polegającej na transporcie kontenera urobkowego i materiałów na platformach, stanowiących wyposażenie tej kolejki.

•	Wykonania ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych.

17.	Biorąc pod uwagę zapisy w pkt. powyżej - wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia współpracy z innymi podmiotami – wykonawcami wyżej wymienionych prac budowlanych, transportowych i górniczych pracujących w tym samym czasie  w rejonie GKSD, głównie do bezwzględnego przestrzegania z Zamawiającym ustalonego harmonogramu robót.

18.	Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu w rejony prowadzonych prac osobom reprezentującym Zamawiającego na zasadach obowiązujących przepisów.

19. Wykonawca powinien zorganizować niezbędne zaplecze na powierzchni terenu oraz z wyrobiskach.

W szczególności zorganizować miejsce składowania materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.

- Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy nachełmne oraz zapewnić możliwość ich składowania obsługi i ładowania.

- Zabezpieczyć  wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP oraz niezbędne aparaty ucieczkowe, urządzenia pomiarowe dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić  ich miejsce obsługi i składowania.

20.	W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do  wykonania danej roboty, chyba że w niniejszym zapytaniu kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.

21.	Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.

§ 7

Nadzór nad Wykonawstwem

  - Przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………………..

  - Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………………………………

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapenienia udziału w realizacji umowy osób, które posiadają wiedzę 
i uprawnienia opisane w zaproszeniu do negocjacji.

§ 8

Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy tj. do dn…………………..

- Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

- Za zakończnie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek

§ 9

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynosi:

cena brutto ………….. PLN

słownie: ……….. …………/100

cena netto  ………………. PLN

VAT ………………….. PLN, tj. 23 %

- Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty
 i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje 
o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

- Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających z umowy zostało uregulowane. W razie nieprzedłożenia takich oświadczeń Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia, a Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

- W przypadku  zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 10

Termin płatności

- Fakturę VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 648-276-81-67.

- Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót.

§ 11

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12

Odbiór robót

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór końcowy

- Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

- O terminie przeprowadzenia odbioru końcowego, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego 
nie później niż 3 dni robocze przed terminem odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do danego odbioru, należy skompletowanie 
i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności odpowiednio:

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Deklaracje Zgodności,

- Atesty i Certyfikaty.

- Karty Gwarancyjne

- W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację techniczną powykonawczą, uwzględniającą wszelki wprowadzone zmiany wykonane w ramach zamówienia - i dostarczyć zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej: edytowalnej (*.doc, *.dwg) – 1 egz. i nieedytowalnej (*.pdf) – 1 egz.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.

- Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki przystąpienia do odbioru i okoliczności wykażą, 
że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w razie braku takich wad rozpoczyna się bieg okresu rękojmi i gwarancji.

8. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia   
 wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek;

b)   w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad.

§ 13

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  
w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 30 %  wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie terminu określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto wartości przedmiotu umowy za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od 
których są wymagalne.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami  Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek, jeżeli wykonawca nie usunie ich 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

- Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem przekraczającym 7 dni w stosunku do terminu zakończenia umowy,

- jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

  - sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy;

  - ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy;

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

4.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5.  W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

6. Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

1.	Na przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 5  lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

2.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady
 i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji
zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół pogwarancyjny bez uwag.

3. 	Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 	rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

4.	Wykonawca uwzględni w kosztach i będzie realizował naprawy gwarancyjne zabudowanych rurociągów, których adaptację lub zakup wykonał w ramach  niniejszego zamówienia. Serwis oraz naprawy gwarancyjny będą realizowane na następujących zasadach:

•	naprawy gwarancyjne bezpłatne (również bezpłatne części i podzespoły, których wymiana po przeprowadzonej naprawie jest niezbędna);

•	naprawy które nie zostaną zakwalifikowane jako gwarancyjne, realizowane odpłatnie (jednak na pozostałych zasadach i w terminach jak naprawy gwarancyjne),

•	realizacja napraw gwarancyjnych zostanie rozpoczęta w terminie 24 godzin od zgłoszenia – maksymalny czas naprawy będzie wynosił 14 dni od czasu wezwania.

5. 	Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich
usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

7. 	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca 
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

8.  W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń 
i sprzętu 1 raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 16

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy aktów prawnych powiązanych z przedmiotem umowy.

4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					                       WYKONAWCA: