| SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ###### Opis techniczny |  |  |  |
| 1. | Podstawa opracowania |  |  |  |
| 2. | Założenia |  |  |  |
| 3. | Przedmiot, cel i zakres opracowania |  |  |  |
| 4. | Lokalizacja |  |  |  |
| 5. | Ogólna charakterystyka obiektu |  |  |  |
| 6. | Opis konstrukcji |  |  |  |
| 7. | Materiały |  |  |  |
| 8. | Klasa konstrukcji spawanej i wadliwości złączy |  |  |  |
| 9. | Zabezpieczenie antykorozyjne |  |  |  |
| 10. | Zagadnienia BHP |  |  |  |
| II. | ###### Załączniki |  |  |  |
| 1. | Informacja do planu bioz. |  |  |  |
| 2. | Uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izby |  |  |  |
| 3. | Zestawienia stali |  |  |  |
| 4. | Technologia robót związanych z montażem liny Φ38mm wraz ze zwrotnią i kołem linowym w wieży szybu Carnall |  |  |  |
| 5. | Uzgodnienie Przedmiar Kosztorys inwestorski |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| III. | ###### Spis rysunków |  |  |  |
| Lp. | Treść rysunku | Nr rys. | Nr wykazu |  |
|  |  |  | stal konst. | stal zbroj. |
| 1 | Rysunek zestawczy I | K – 01 |  |  |
| 2 | Pomost obsługi koła | K – 02 | 1 |  |
| 3 | Rama dolna koła | K - 03 | 2 |  |
| 4 | Rama górna koła | K – 04 | 3 |  |

OPIS  TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

  - Przedmiotem opracowania jest „Projekt technologiczno - wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i montażu liny parowej maszyny wyciągowej wraz 
z doborem liny, uwzględniający montaż w szybie urządzeń windy opracowany na podstawie umowy z nr CRU/3024/2009  z dnia 04.11.2009r. zawartej pomiędzy Gmina Zabrze –Urząd Miejski z siedzibą w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7  i Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” 
w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93, a  Konsorcjum Firm: Zabrzańskie Towarzystwo Techniczne Spółka z o.o. w Zabrzu, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa  
w Katowicach i Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW Spółka 
z o.o. w Zabrzu w ramach zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji  funkcjonalno – użytkowej przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego części podziemnej przedsięwzięcia pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu"

  - Wizja lokalna i inwentaryzacja.

  - Ustalenia z inwestorem.

  - Przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1133).

- ustawy prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 
z póź. zm.),

- ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) i przepisów wykonawczych,

- ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568),

1.5. Normy

Wymiarowanie :

-   PN – G – 05022:1997   Konstrukcje wież szybowych. Zasady projektowania 
                                          i obliczeń  statycznych.

-   PN – B – 03200:1990   Konstrukcje  stalowe. Obliczenia  statyczne

i  projektowanie.

Obciążenia :

-   PN –  B -  02000:1982     Obciążenia  budowli.  Zasady  ustalania  wartości.

-   PN –  B –  02001:1982    Obciążenia  budowli.  Obciążenia  stałe.

- PN– B- 02003:1982 Obciążenia  budowli. Obciążenia  zmienne  
                                         technologiczne.  Podstawowe  obciążenia  
                                         technologiczne i montażowe.

-   PN – G – 03002: 2007   Wieże szybowe. Obciążenia

Inne:

- PN – M - 69008:1987  Spawalnictwo. Klasyfikacja  konstrukcji  spawanych.

- PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby  i  lakiery  -  Ochrona  przed  korozją  
                                                  konstrukcji stalowych  za  pomocą  ochronnych  
                                                  systemów  malarskich  -  część  4.  Rodzaje  
                                                  powierzchni  i  sposoby  przygotowania  powierzchni.

- ZAŁOŻENIA.

Przy wykonaniu opracowania „Projekt technologiczno - wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i montażu liny parowej maszyny wyciągowej wraz z doborem liny, uwzględniający montaż w szybie urządzeń windy” uwzględniono:

- materiały  stanowiące załączniki do SIWZ zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji funkcjonalno – użytkowej przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego części podziemnej przedsięwzięcia pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu,

- projekt organizacji i technologii robót związanych z demontażem liny Ø38mm wraz ze zwrotnią i kołem linowym zabudowanym w szybie Carnall opracowany przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Bytom, ul. Katowicka 18.

  - Wyniki  badań wykonanych w ramach  prac badawczo-inwentaryzacyjnych Zadania nr  1: „Pomiary geodezyjne w udrożnionym odcinku szybu Carnall tj. do głębokości 55 metrów p.p.t.

- uzgodnienie pomiędzy Konsorcjum: Zabrzańskie Towarzystwo Techniczne Spółka z o.o., Główny Instytut Górnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa, Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW  Sp. z o.o., oraz BRUS, LACHOWICZ-ARCHITEKCI, Marcin Brus, Paweł Lachowicz, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a. PL – Kurt  Huttinger GmbH & Co. KG.9057 Schwaig bei Nurnberg. Mittelbugweg 90, D, dot. zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac przygotowawczych oraz opracowanie koncepcji  funkcjonalno – użytkowej przystosowania do potrzeb ruchu turystycznego części podziemnej przedsięwzięcia pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu" dla szybu Carnall.

3.	PRZEDMIOT, CEL  I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest „Projekt technologiczno - wykonawczy przebudowy rolki zwrotne i montażu liny parowej maszyny wyciągowej wraz z doborem liny, uwzględniający montaż w szybie urządzeń windy”.  Projekt ten ujmuje również pomost technologiczny obsługowy koła zwrotnego zabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie koła linowego zwrotnego. W związku z tym, że istniejące koło linowe zostało wykonane do współpracy 
z liną 38, do zabudowy na kołach linowych kierunkowych i kole napędowym maszyny parowej przewidziano również linę 38. Średnica stosowanego dotychczas koła linowego zwrotnego została dobrana w odniesieniu do rozstawu kół linowych na wieży szybowej w zakresie osiowości prowadzenia lin. Wykonany rowek prowadzący linę został dobrany do średnicy liny 38.     Wykorzystanie istniejących elementów układu zwrotnego liny pozwoli na znaczne obniżenie kosztów inwestycji.

W  zakres  opracowania  wchodzą:

- opis techniczny,

- rysunki wykonawcze,

- zestawienia materiałów,

- LOKALIZACJA.

Szyb Carnall zlokalizowany jest przy ul. Wolności 410 w Zabrzu

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Wieża szybu Carnall Skansen Górniczy „Królowa Luiza” jest wieżą jednozastrzałową z układem kół linowych równoległym.

Współrzędne środka szybu Carnall w układzie powierzchniowym (układ 1965).

Wynoszą one:

Xs= 873902.75 m,

Ys= 226295.38 m.

- OPIS KONSTRUKCJI

Przy projektowaniu wykorzystano istniejące elementy zwrotni z kołem linowym zabudowane pierwotnie na poz.+2,5m w wieży szybu.

Zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod koło w postaci ramy górnej z dwóch ceowników C 300 połączonych kątownikami L 100x100x8 oraz blachami grubości 20 mm. Rama górna do której mocowane jest koło osadzone jest na ramie dolnej wykonanej z ceowników C 140 oraz kątowników L 80x80x6. Do ramy dolnej mocowane są kątowniki L 100x100x8 stanowiące prowadzenie dla ramy górnej. Rama górna z dolną połączona jest czterema prętami 36 na których osadzone są sprężyny amortyzujące.

- MATERIAŁY

stal:                             235JR( St3S )

elektrody:                    EA 1.46

- KLASA  KONSTRUKCJI  SPAWANEJ  I  WADLIWOŚCI  ZŁĄCZY

Klasa  konstrukcji  spawanej	   2

Klasa  wadliwości  złączy	   	3

- ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE.

Malowanie.

Podłoże.

Powierzchnia  oczyszczona  do  stopnia  czystości  2  wg  PN - 70/H – 97050  (sa 21/2 wg SO 8501-1 1988) i powierzchnia sucha, pozbawiona tłuszczu 
i kurzu. Powłoka ochronna grubości minimum 0,06mm powinna ściśle przylegać do podłoża bez zgrubień i prześwitów. Zastosowane preparaty antykorozyjne powinny być niepalne i dopuszczone do stosowania w podziemiach kopalń. Preparaty antykorozyjne powinny spełniać wymogi pkt. 6.4.4 normy PN-EN 1127-1:2009 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi 
i ochrona przed wybuchem - Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.

Kolor  ostatniej  warstwy  farby  nawierzchniowej  ustali  inwestor.

- ZGADNIENIA  BHP.

Przepisy  i  warunki  BHP  przy  prowadzeniu  robót  budowlanych
i rozbiórkowych.

Wykaz  podstawowych  zapisów , w  tym  przepisów  BHP  i  p.poż  obowiązujących przy  realizacji  robót  budowlanych  ( w  tym  rozbiórkowych )  z  uwzględnieniem ich  w  wykonawstwie  na  terenie  zakładów  górniczych :

-    Prawo  geologiczne  i  górnicze   wraz  z  przepisami  wykonawczymi do  tej  ustawy, 
a  w  szczególności   rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki z dnia  28 czerwca 2002r.  ( Dz. U.  Nr  139  poz.  1169 )  w  sprawie  BHP, prowadzenia  ruchu  oraz  specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpożarowego w  podziemnych  zakładach  górniczych ,

-    Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r.  w  sprawie  BHP podczas  wykonywania  robót  budowlanych  ( Dz. U.  Nr  47  poz.  401 ) ,

-   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r.       w  sprawie  ogólnych  przepisów  BHP ( Jt. Dz. U. Z 2003 r.  Nr  169  poz. 1650 ze zmianami ),

-   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004  w sprawie BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym 
i natryskiwaniu cieplnym (  Dz. U. Nr 16 poz. 156 )

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470),

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie       minimalnych  wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez       pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 910  poz. 1596 zm. Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745).

ZAŁĄCZNIK NR  1

INWESTOR:

GMINA ZABRZE-URZĄD MIEJSKI Z SIEDZIBĄ W ZABRZU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 – 7 I ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „GUIDO”

W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 93

OBIEKT:

SZYB CARNALL

TEMAT:

PROJEKT TECHNOLOGICZNO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ROLKI ZWROTNE I MONTAŻU LINY PAROWEJ MASZYNY WYCIĄGOWEJ WRAZ 
Z DOBOREM LINY, UWZGLĘDNIAJĄCY MONTAŻ W SZYBIE URZĄDZEŃ WINDY

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY  ZDROWIA

opracował: mgr  inż. A. Łój

marzec 2010 r.

- Zakres  robót.

- montaż konstrukcji stalowej,

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- nie dotyczy

- Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych.

- wieża wyciągowa

- Elementy  zagospodarowania  działki  mogące  stwarzać  zagrożenie.

-     nie dotyczy

- Przewidywane  zagrożenia.

Przewiduje się, że największe ewentualne zagrożenia mogą wystąpić podczas wykonywania następujących prac:

- montaż i demontaż elementów stalowych,

- czyszczenie i piaskowanie,

- prace spawalnicze,

- transport elementów stalowych,

- Instruktaż  pracowników.

- personel  techniczny  budowy,  członkowie  brygady  montażowej  musza  być przeszkoleni w zakresie technologii montażu konstrukcji  budowlanych,

- wymienione  wyżej  osoby  powinny  być  przed  rozpoczęciem  montażu

dokładnie  zaznajomione  z  technologią  obiektu,

Szkolenie pracowników powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Po wysłuchaniu szkolenia pracownicy powinni potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

Wskazane jest zapoznanie pracowników z odpowiednimi paragrafami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. Nr 47 z  2003 r. poz. 401 ),

- Środki   techniczne  i  organizacyjne.

- przed  rozpoczęciem  robót  należy  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne  dobrze  widocznymi  tablicami  ostrzegawczymi,

- należy  zabronić  wstępu  osobom  postronnym  na  plac  budowy,

- teren wokół  miejsc  montażowych  prowadzonych  na  wysokości  należy ogrodzić  linką  z  tablicami  ostrzegawczymi  z  napisem  „ Uwaga  prace  na  wysokości”,

- załoga  zatrudniona  na  wysokości  ma  być  zabezpieczona  szelkami  bezpieczeństwa  mocowanymi  do  stałych  elementów  konstrukcji,

- teren pod konstrukcją na której wykonywane będą roboty spawalnicze należy oczyścić z materiałów zapalnych,

- bezpośrednio przed pracami spawalniczymi w/w teren należy zwilżyć wodą.

#### ZAŁĄCZNIK NR  2

##### UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIE

##### Z IZBY

ZAŁĄCZNIK NR 3

##### ZESTAWIENIE STALI