**Umowa nr....................**

**Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp zawarto umowę o następującej treści:**

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup usługi polegającej na budowie i wdrożeniu Systemu Obiegu Dokumentów oraz Systemu Obsługi Ruchu Turystycznego , zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , zwanych dalej Systemem , a w szczególności:

1. Wdrożenie oraz produkcyjne uruchomienie Systemu,
2. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji Systemu,
3. Przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych do oprogramowania wytworzonego   
   lub/i dostarczonego przez Wykonawcę w trakcie realizacji Systemu wraz z dokumentacją techniczną;
4. Szkolenie użytkowników oraz administratorów Systemu w siedzibie Zamawiającego.

**§ 2**

**Termin realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 umowy w terminie **24 tygodni**  od dnia podpisania Umowy, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem o którym mowa w ust.2.
2. W terminie do **14 dni** roboczych od dnia podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu realizacji prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego wymagania dotyczące wdrożenia Systemu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Harmonogram obowiązuje Strony Umowy po jego pisemnym zatwierdzeniu przez osobę wskazaną w §14 ust.1.
3. Harmonogram będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę i zatwierdzany przez Zamawiającego ze skutkiem na koniec miesiąca. Aktualizacja harmonogramu może być dokonana nie częściej niż raz w miesiącu.
4. Zmiany w harmonogramie mogą powstać z winy Wykonawcy, Zamawiającego lub przyczyn niezależnych od wymienionych. Za przyczyny niezależne należy uznać wszystkie czynniki o charakterze obiektywnym, które powodują opóźnienie w wykonywanym przedmiocie umowy, a w szczególności siłę wyższą, działanie podmiotów trzecich rzutujące na termin wykonania umowy. Ewentualna aktualizacja harmonogramu, nie skutkuje wprowadzeniem zmian w umowie.

**§ 3**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie całkowite w wysokości  **netto ………….. zł** Do wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania  umowy wynosi **brutto ………… zł** (słownie: ………………………………………………………………………………………………….)
2. Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy   
   i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z poprawną realizacją umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy skalkulował na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz że przed podpisaniem Umowy upewnił się co do prawidłowości   
   i kompletności wyceny prac objętych Przedmiotem Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy stwierdzający realizację całości Przedmiotu Umowy i prawidłowość wykonania przedmiotu niniejszej umowy, podpisany przez Dyrektora. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Faktura VAT winna być wystawiona na:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie do   
   30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
2. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, określonych w § 10 Wykonawca zobowiązuje się uregulować płatność za karę umowną, w terminie do 7 dni od daty otrzymania noty, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. W razie braku zapłaty Zamawiający ma prawo   
   do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wynagrodzenie   
   nie zostało do dnia wymagalności kar umownych zapłacone.
3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym przy czym suma faktur częściowych za odbiory częściowe nie przekroczy 60% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust.1

§ 4

Ogólne warunki wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie umiejętności i kwalifikacje, niezbędne środki,

wykwalifikowany personel oraz narzędzia do wykonania przedmiotu umowy, w sposób gwarantujący wykonanie umowy z należytą starannością, właściwą dla tego typu świadczeń.

1. Wszelkie testy oraz inne czynności kontrolne prowadzi Zamawiający, w obecności i przy współpracy

Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi gwarancji, po zakończeniu procesu

wdrożenia Systemu, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 7 Umowy.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody

Zamawiającego.

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszelkich informacji, niezbędnych do realizacji

lub mogących mieć wpływ na kształt przedmiotu Umowy.

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
2. zapewnienia Wykonawcy, na czas przeprowadzania szkolenia administratorów i użytkowników

Systemu, sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia,

1. wyznaczenia administratorów Systemu oraz użytkowników, którzy będą współuczestniczyć w

procesie uruchamiania Systemu.

§ 5

Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy. Do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego upoważniony jest ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji, zapewniającej pełne eksploatacyjne wykorzystanie Systemu, zgodnej z § 8 niniejszej Umowy oraz kodów źródłowych Systemu wraz z dokumentacją techniczną zgodnie z § 9 niniejszej Umowy oraz pisemnego raportu dla każdego dostarczonego komponentu aplikacji.
3. Brak przekazania dokumentacji lub kodów źródłowych stanowi podstawę do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jakości dokumentacji lub kodu źródłowego, przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, Zamawiający zastrzega sobie prawo   
   do przeprowadzenia we własnym zakresie lub zlecenie podmiotowi trzeciemu, audytu zgodności realizacji Systemów z Przedmiotem Umowy. Negatywny wynik audytu stanowi podstawę do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.
5. Brak pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych (wada) stanowi podstawę do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. W razie braku podstaw do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazanych w ustępach poprzedzających oraz w przypadku niezgodności z Przedmiotem Umowy określonym szczegółowo   
   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy pisemnie odpowiedni termin do usunięcia wady, uzupełnienia dokumentacji czy przekazania kodu źródłowego.
7. Do czasu usunięcia wad, przedłożenia dokumentacji wraz z kodami i podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego uznaje się, że Przedmiot Umowy nie jest odebrany jako wykonany prawidłowo.
8. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.
9. O terminach przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego, Wykonawca zawiadamia pismami dostarczonymi bezpośrednio do Zamawiającego.
10. Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do danego odbioru, należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności odpowiednio przygotowanie pisemnego protokołu odbioru.

§ 6

Licencje

1. Wykonawca wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §5 Umowy,   
   w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 udzieli Zamawiającemu nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji niewyłącznej na wszystkie komponenty programistyczne do programów powstałych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym na korzystanie z Systemu oraz wszelkich stworzonych przez siebie na potrzeby niniejszej umowy produktów. Licencja o której mowa powyżej, obejmuje wszelkie znane w dniu podpisania umowy pola eksploatacji, które obejmują w szczególności następujące pola eksploatacji:

1) digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych,   
w tym internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;

1. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany;
3. inkorporowanie do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także

publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez

siebie wybranym;

6) wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;

7)rozpowszechnianie, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim, a także

składanie oferty w tym zakresie;

8) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek   
i adaptacji;

9) otrzymanie kopii kodów źródłowych utworów.

1. Wykonawca wraz z udzieleniem licencji udziela Zamawiającemu zezwolenia do wykonywania i zlecenia wykonywania praw zależnych do utworów, co do których udzielona została licencja, dla celów związanych z działalnością prowadzoną przez Zamawiającego.
2. Zamawiającemu udziela się ponadto prawa do używania Systemu na własny użytek zgodnie   
   z przedmiotem działalności Zamawiającego.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe do Systemu wraz z kompletną dokumentacją techniczną przy protokole zdawczo-odbiorczym oraz ich zaktualizowaną wersję po zakończeniu okresu udzielonej gwarancji.
4. Wykonawca uprawnia Zamawiającego do modyfikowania Systemu wyłącznie do celów wewnętrznych Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do przekazania osobie trzeciej kodów źródłowych wraz   
   z dokumentacją techniczną w celu ich modyfikacji.
5. W przypadku udostępnienia kodu źródłowego osobom trzecim zgodnie z ust.4 niniejszego paragrafu Zamawiający zobowiązuje się uzyskać od osoby trzeciej wykonującej prace programistyczne bezwzględny zakaz wykorzystania całości lub jakiejkolwiek części udostępnionego kodu źródłowego do innych celów niż utrzymanie i rozwój Systemu na rzecz Zamawiającego. Udzielona osobie trzeciej licencja na wykorzystanie przekazanego przez Zamawiającego kodu źródłowego będzie licencją wyłączną na rzecz utrzymania Systemu Zamawiającego i nie będzie zawierać prawa udzielenia sublicencji.
6. Wykonawca oświadcza, że Utwory wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą wolne   
   od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia autorskich praw majątkowych, licencyjnych lub praw zależnych osób trzecich, do którego dojdzie w trakcie lub w wyniku wykonywania lub wykonania umowy.
7. Co do Utworów, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca oświadcza, że przysługują mu lub nabędzie w trybach określonych Ustawą o prawie autorskim, wszelkie prawa autorskie do tych Utworów, na podstawie których będzie mógł przenieść autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w ust.1.
8. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do produktów opracowanych w ramach obsługi technicznej strony oraz gwarancji.

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie oferowane przez Wykonawcę zostało stworzone z

należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i zostało przetestowane przy pomocy

posiadanych przez Wykonawcę narzędzi.

1. Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy gwarancji i rękojmi **na okres 24 m-cy** od dnia podpisania protokołu

zdawczo-odbiorczego.

1. Szczegółowy zakres i sposób wykonywania usług serwisowych określa Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Zamawiający wyklucza możliwość przenoszenia zobowiązań gwarancyjnych na osoby trzecie.
3. W ramach gwarancji i wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Zamawiający ma prawo do

wykorzystania **1800 roboczogodzin** na modyfikacje i rozbudowę Systemu. Wykonawca zobligowany jest przed wykonaniem modyfikacji lub rozbudowy Systemów, do przeprowadzenia procesu analizy, wynikiem której będzie zebranie i uzgodnienie wymagań, tak w kontekście biznesowym jaki   
i systemowym, w celu zaproponowania Zamawiającemu zakresu oraz sposobu funkcjonowania przedmiotu każdej modyfikacji lub rozbudowy (w tym elementów związanych z architekturą logiczną jak i techniczną) oraz określenia czasu niezbędnego do realizacji ww. prac.

1. W ciągu 30 dni po upływie okresu gwarancji zostanie przeprowadzony odbiór pogwarancyjny

polegający na ocenie wykonanych prac, związanych z realizacją zgłoszeń serwisowych, stwierdzonych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym. W trakcie odbioru Zamawiający, w osobie wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy, protokolarnie oceni kompletność, prawidłowość i jakość wykonania prac, związanych z usuwaniem wad oraz oświadczy, czy udziela Wykonawcy ostatecznego pokwitowania z wykonania prac lub czy zleca usunięcie wad i ich skutków osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

**§ 8**

**Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji Systemu**

1. Wykonawca opracuje oraz dostarczy dokumentację Systemów, o której mowa w §1 ust. 1

obejmującą:

* 1. instrukcje dla użytkowników zawierające pełny opis funkcjonalności Systemu,
  2. instrukcje administratora Systemu (opisującą w pełni wszystkie elementy konfiguracji Systemu oraz opisującą szczegółowo typowe czynności administracyjne takie jak: zakładanie/usuwanie użytkowników i przydzielanie/usuwanie im uprawnień, wykonywanie kopii bezpieczeństwa Systemu, odtwarzanie danych z kopii po awarii Systemu, inne czynności administracyjne związane z obsługą Systemu lub baz danych i wymagane do zapewnienia poprawnego działania Systemu);
  3. opis techniczny Systemu, zawierający między innymi opis środowiska bazodanowego, szczegółową i pełną architekturę bazy danych (opis tablic, opis pól w tablicach z wyjaśnieniem ich zawartości, powiązania między tablicami), konfigurację Systemu operacyjnego i działających usług (jeśli odbiega ona od standardowej instalacji Systemu), specyfikację techniczną komunikacji z systemami zewnętrznymi (architektura, konfiguracja, dokumentacja administracyjna, programistyczna i użytkowa);
  4. Zaktualizowany projekt techniczny , który zawierać będzie co najmniej:
  5. Opis architektury Systemu pokazujący podstawowe komponenty, relacje miedzy nimi oraz użyte technologie.
  6. Specyfikację komponentów umowy. Przedstawiona specyfikacja powinna być kompletna i spójna przez co Zamawiający rozumie, że nie pozostawia wątpliwości co do sposobu działania poszczególnych komponentów
  7. Specyfikację konfiguracji aplikacji.
  8. Plan nawigacji w Systemie.
  9. opis techniczny wszystkich programów i komponentów wchodzących w skład Systemów, a nie wymienionych w pkt. 1 - 3.

1. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w formie papierowej w ilości 1 szt. oraz 1 szt. w edytowalnej wersji elektronicznej.

**§ 9**

**Kod źródłowy Systemów**

* + 1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w siedzibie Zamawiającego, kodów źródłowych komponentów programistycznych wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Systemu wraz z dokumentacją techniczną w formie elektronicznej na nośniku, bez dodatkowego wynagrodzenia.
    2. Dostarczenie każdego komponentu będzie potwierdzone pisemnym raportem.

3. Na 30 dni przed datą zakończenia okresu gwarancji, o którym mowa w §7 ust. 2 Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kod źródłowy komponentów programistycznych wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Systemu (oraz wszelkie procedury niezbędne do przekształcenia kodu źródłowego do postaci wykonywalnej, z użyciem standardowych, dostępnych na rynku narzędzi informatycznych). Przekazany kod źródłowy oraz dokumentacja techniczna będą w zgodności z najnowszą wersją Systemu, dostarczoną i zainstalowaną u Zamawiającego.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego żądanie karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Za opóźnienie w terminie realizacji Umowy określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Za opóźnienie w świadczeniu usług gwarancyjnych w stosunku do terminów realizacji zleceń serwisowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
4. Niezależnie od zastrzeżenia w umowie kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na ogólnych zasadach.

**§ 11**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% brutto wartości umowy.
2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**§12**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę – Prawo zamówień publicznych. W powołanych okolicznościach Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia umowy. Do rażących naruszeń umowy zaliczają się w szczególności sytuacje, gdy:
3. Wykonawca nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4. Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5. Wykonawca wykona jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z Umową i nie usunie takiego naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
6. Wykonawca opóźnia się w realizacji prac, w zakresie jaki winien być wykonany według Harmonogramu o którym mowa w §2, a opóźnienie wynosi więcej niż 21 dni,
7. Wykonawca nie przedłuży ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
8. Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody Zamawiającego,
9. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w:
10. w ust. 2 pkt 1)-3) - po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego   
    w wezwaniu,
11. w ust . 2 pkt 4)-6) - ze skutkiem natychmiastowym.
12. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania.
13. W sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2 Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń   
    do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.

**§ 13**

**Poufność**

1. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu, Strony zobowiązane są zapewnić poufność informacji dotyczących drugiej Strony pozyskanych w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Żadna ze Stron Umowy nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących drugiej Strony, jej interesów, finansów lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami technicznymi, finansowymi i tajemnicą przedsiębiorstwa, niezależnie od źródeł tych informacji, chyba że taka informacja jest już powszechnie znana bez naruszania postanowień Umowy lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom, działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa.

**§ 14**

**Koordynatorzy**

1. Dyrektor, w dniu podpisania umowy, wyznaczy koordynatora Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków umownych.
2. Jako koordynator Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych występuje:

Sebastian Magda Kierownik Działu Informatyki

1. Każda zmiana koordynatora po stronie Zamawiającego i Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) – pod rygorem nieważności i mogą być dokonane w granicach określonych zapisem art.144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych **(tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.).**
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie dokona przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje Zamawiający i Wykonawca.

Integralna częścią umowy jest:

- Załącznik nr 1 do umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 2 do umowy Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

- Załącznik nr 3 do umowy Warunki gwarancji